九十年度「創造城鄉新風貌建設計畫」各地方政府申請補助作業須知

壹、辦理依據：

一、內政部營建署補助地方政府辦理營建建設計畫建設經費實施要點（詳如附件一）

二、「創造城鄉新風貌中長程建設計畫」（刻正報請行政院核備中）

貳、申請補助統一窗口：各直轄市、縣（市）政府。

參、申請時限、預定審查作業方式及時程：

（一）第一階段（計畫初步申請及實地勘查）：

１、各直轄市、省轄市政府應於八十九年十二月三十一日前、各縣政府應於九十年元月十二日前，以「個案補助經費不得超過一千萬元，總申請補助經費不得超過八千萬元」為原則，確實協調轄內各鄉（鎮、市、區）公所（應檢附協調紀錄），研提「申請補助計畫整體推動構想說明」、「計畫總表（含各分項計畫之優先順序、經費分配）」、「分項計畫摘要表」、直轄市、縣（市）政府統籌聯絡單位及各實際執行單位之聯絡名冊（敘明各該主管及專人姓名及職稱、地址、電話、傳真、電子信箱）等四項資料各十五份報署，逾期不予受理。

２、前揭申請計畫到署後，本署隨即邀請各相關部會、顧問團學者專家等組成評審委員會，於九十年元月起陸續辦理分組實勘，並預定九十年二月十日前完成全部實勘作業。請各直轄市、縣（市）政府屆時配合安排現場說明。

３、實勘小組依據現場勘查及申請補助單位說明情形，得就不符本補助計畫目的之申請計畫項目決議逕予刪除，並整理實勘紀錄作為複審核定之重要參考。如經決議，各地方政府不得再行補提計畫或調整變更其餘申請計畫之經費分配。

（二）第二階段（計畫複審及核定）：

１、各直轄市、縣（市）政府應分別於實勘完成之日起十五日內，依據實勘結果及規定格式與內容，研提申請補助計畫書及必備文件等各十五份報署，俾利陸續召開審查會，逾期不予受理。

２、全案預定九十年三月十日前完成整體計畫核定作業，陸續撥付各期補助經費。

肆、申請補助計畫類型、重點補助項目

一、補助類型：詳如前揭要點第十五之（五）點規定。

二、重點補助項目：

（一）優先支持以前年度執行成效優良案件之延續性計畫

執行八十八年度、八十八年下半年及八十九年度「擴大國內需求方案—創造城鄉新風貌計畫」，經本署督導顧問團推薦為優良示範案例者，其延續計畫將予優先核定補助。

（二）優先支持建立「社區規劃師」駐地輔導制度

１、為落實以「社區總體營造」方式帶動民間自發性參與地區公共環境改造，及避免改造計畫侷限於以往單點式或僅解決個別問題之思考模式，致流於枝節零散。將優先鼓勵各地方政府建立「社區規劃師」制度，以期有計畫地遴選、訓練及動員相關專業者駐地設置工作室，輔導地區居民凝聚改造共識，研提願景及整體改善計畫，作為爾後逐年永續推動該社區營造之重要依據。各直轄市、縣（市）政府經協調轄內各鄉（鎮、市、區）公所及評估地方實際情形及需要，研提建立「社區規劃師」制度之具體可行計畫者，將予優先補助。

２、申請本項計畫者，請先行參考台北市政府都市發展局社區規劃師服務網站（http://www.communityplanner.taipei.gov.tw/）、行政院文化建設委員會網站「社區總體營造」專節（http://www.cca.gov.tw/news/news66/），以及八十六年八月十四日行政院文化建設委員會八十六文建貳字第○四八一九號函修正「社區總體營造獎助須知」之「社區總體營造規劃與推動」部分內容（http://www.cca.gov.tw/law/html/3-8.html），以瞭解前揭實施制度之精神與具體執行內容。

（三）優先鼓勵表現獨特設計創意、新工法、新技術或創新地方實質就業機會之計畫

本補助計畫為政府旗艦型公共投資示範計畫，強調非屬地方基層零星工程建設性質。為更積極鼓勵觀念與技術之創新，提昇國家整體與地方個體之競爭力，並藉社區營造動員過程，有效提振地方社區經濟與居民就業，達到社區永續發展基礎。申請補助計畫內容如能具體表現獨特設計創意，或研發建築或施工之新工法及新技術，或可藉社區營造提振地方實質就業機會者，經評審委員會審核推薦者，將予優先核定補助。

伍、提案原則

依據本補助計畫精神及歷年執行經驗，有關計畫審查與研提原則如后，請各計畫申請單位審慎納入作為研提計畫之重要參考：

（一）計畫審查原則

˙整體計畫目標是否具有改造地方發展體質之企圖與期待。

˙計畫內容或過程是否清楚呈現公共參與的精神與特色。

˙計畫是否能凸顯地方環境風貌的精神與特色。

˙計畫內容或執行過程能否表現出獨特創意性與前瞻性。

˙計畫執行構想是否能清楚表現出整合和經營的視野。

˙計畫的推動是否能得到地方各組織的支持。

˙計畫是否成為地方政府執政表現的重大行動。

（二）「小地方、好場所」之「小而美」提案原則

本補助計畫一再強調非屬地方基層零星工程建設，且屬配合大型公共建設主體補助辦理相關景觀風貌改善工程性質。參酌過去執行經驗，以小額工程經費確實完成整潔、清理修繕之景觀改造為訴求者，似較能依限獲致具體改善成效，據以提昇居民之環境價值觀。

為擴大補助效果，支持更多示範案例，串聯點、線、面之改造成果，帶動社會風潮。本年度除將嚴格限定單項計畫不得超過一千萬元外，並請各地方政府確實把握創造「小地方、好場所」之「小而美」提案原則，儘量強調居民由下而上，以地區已具高度改造共識者優先申請。有關居民、地方社區組織之意見、參與動員等情形，將作為計畫審核之重要依據。

（三）施作土地已取得且已完成規劃者，才能申請工程經費補助

本補助計畫係屬中央重大資本投資計畫，須依照「行政院暨所屬各機關計畫預算執行考核獎懲作業要點」規定執行管考，並要求於九十年十二月三十一日前完成。為確保計畫依限執行完成，爰延續過去執行規定，已取得施作土地且已完成工程先期整體規劃設計者，始能提出申請補助工程經費。以避免因尚須協調土地及建築物權利人等因素，延宕工程發生權責與執行作業時程，影響整體執行績效。

惟為考量社區總體營造之需要，屬配合建立「社區規劃師」制度研提相關社區營造願景及整體改善計畫者，其計畫執行內容經評審委員會實勘審核同意後，不受此限。

陸、申請補助計畫書圖格式及必備文件

一、申請補助計畫分為「規劃設計案件」（Ａ類）、「工程案件」（Ｂ類）二類，其執行內容應依照「政府採購法」相關法令及行政院訂頒「公共建設工程經費估算編列手冊」等規定辦理。

二、第一、二階段申請補助，均應檢附各階段協調轄內各鄉（鎮、市、區）公所之紀錄。

三、第一階段申請補助整體推動構想說明及第二階段申請補助計畫書，一律以「Ａ４直式橫書」裝訂製作。申請補助計畫書面頁應書寫計畫名稱、申請單位、執行單位、日期，內頁標明章節目錄（含圖表及附錄目錄）、章節名稱、頁碼，附錄並須檢附完整分項計畫摘要表，其格式詳如範例（附件二）。

四、第二階段申請計畫書內容至少須敘明左列項目：

（一）分項計畫摘要表。

（二）計畫目標、實施時程（執行期限不得超過九十年十二月三十一日）。

（三）實施地點相關位置（分以全縣市、全鄉鎮方式表現）、基地範圍及規模（單位為公頃或公里）。

（四）土地權屬及分布（申請工程計畫者，須檢附土地取得證明文件）。

（五）現況人口及居住分布情形。

（六）相關計畫實施概況及影響（含過去推動社區營造情形）。

（七）計畫地點土地使用及景觀資源現況調查資料（含照片至少三張）：視計畫類型及性質需要，至少表明基地及鄰近一公里範圍內之土地使用分區種類及現況使用情形、相關自然、人文、生活等景觀資源及使用活動現況、夜間照明發展特色等資料，親水設施建設地區另應檢附近五年水文及災害資料。

（八）配合「社區規劃師」駐地輔導之鼓勵社區營造執行策略。

（九）預定工作計畫項目、數量估計、經費需求（單位為千元）、上級補助及自籌經費之分配、經費來源、預定實施進度及預期成果等。

（十）管理維護計畫

（十一）附錄（相關分期分區實施計畫示意圖、聯絡名冊等必備文件）。

五、申請補助「工程案件」（Ｂ類）者，應檢附已完成之規劃與可行性研究報告書、整體規劃示意圖（至少Ａ３尺寸）、委託規劃研究合約書影本、可資證明已結案核銷文件與部分支出原始憑證影本（格式不予規定）。未檢附者，不予補助辦理工程建設。

六、申請補助辦理「以前年度執行成效優良案件之延續性計畫」者，應於第一階段申請補助時，於計畫摘要表內確實敘明上開二年度核定實施內容及本年度預定實施內容之關連差異，並檢附該分項計畫之各年度分期分區執行範圍示意圖說（縮印至Ａ４尺寸）、原核定補助計畫摘要表影本、實施前後差異照片至少各三張、詳實督導顧問團下鄉督導紀錄（含配合督導查核意見之後續修正執行情形）、最近一季執行管考表（縮印至Ａ４尺寸）等輔佐證明文件三份，俾憑視其必要性及執行情形，配合辦理優先核定補助作業。

七、申請補助辦理「九二一災區景觀風貌改造計畫」者，於第一階段申請補助時，應檢附已納入各該重建綱要計畫之證明文件，俾憑檢視其必要性。

柒、其他

一、未依照本須知規定申請計畫書圖格式及內容製作者，不予受理審查。

二、各直轄市、縣（市）政府並應配合協調專責單位負責統籌協調與列管工作，俾利聯絡。

三、依照「九十年度中央政府各機關編制主管及單位歲入歲出預算注意事項」第二點規定（詳洽行政院主計處），各受補助機關應將九十年度中央補助經費列入預算辦理。請各直轄市、縣（市）政府務必預先協調主計單位，以「新台幣參仟萬元」之額度配合辦理納入年度預算先期作業，以資配合。

四、本案本署聯絡單位及專人：本署都市計畫組三科，電話：（○二）八七七一二六二○（洪技正嘉宏）、八七七一二六二二（孫約聘研究員千智），傳真：（○二）八七七二六二四，電子信箱：redant@cpami.gov.tw（洪技正嘉宏）、ccsun@cpami.gov.tw（孫約聘研究員千智）。

五、本須知未盡事宜，悉依本署訂頒「內政部營建署補助地方政府辦理營建建設計畫建設經費實施要點」之規定辦理。本署並得視實際需要調整及補充規定，另行通知照辦。