96年度「城鎮地貌改造－創造台灣城鄉風貌示範計畫」

第二階段申請補助作業須知

內政部                96.05.

壹、辦理依據

一、行政院91年5月31日院臺經字第0910027907號函核定「挑戰2008－國家發展重點計畫」之「9、水與綠建設計畫－9．2、地貌改造與復育－9．2．5、城鎮地貌改造－創造台灣城鄉風貌示範計畫」。

二、行政院94年8月24日院台建字第0940034072號函核定第二期（94-97年度）「城鎮地貌改造－創造臺灣城鄉風貌示範計畫」。

三、立法院第6屆第4會期內政及民族委員會95.11.9審查96年度中央政府總預算案決議。

貳、補助預算額度

96年度政策引導型第二階段獎補助預算匡列8.19億元。（以立法院審查通過額度為準）

參、申請補助單位

以直轄市、縣（市）政府作為申請補助統一窗口。

肆、申請期限

各直轄市、縣（市）政府應於96年6月8日受理截止日前（以公文發文日期為準），依規定將申請計畫書及相關附件連同正式公文送達本部營建署，逾期不予受理。

伍、申請補助類型及原則

96年度第二階段補助計畫仍應確實以96年底前完成為基本前提，其核定後未能依本部所訂相關執行管考規定及時程辦理者，將適時予以檢討撤銷。

請直轄市、縣（市）政府應審慎考量第二階段計畫於96年度內之實際可執行時間，並依下列各項規定務實提報申請工作項目及金額，以利預算執行。

一、優先補助項目：

以位於都市計畫區、「觀光客倍增計畫」套裝旅遊路線經過地區，及依「景觀法」（草案）相關規定，進行下列示範改善項目者，為最優先補助對象：

（一）都市河川水岸簡易整理美化。

（二）各類都市公園、綠地等公共空間之環境整頓及簡易綠美化。

（三）都市計畫區車站站前廣場﹙配合台鐵新車站運動﹚修整或開闢。

﹙以上第1至3項應具系統性之城鎮規劃思考﹚

（四）推動生態工程相關技術應用計畫。

二、提案規定及金額上限：

（一）各直轄市、縣（市）政府申請總額：請衡酌上開96年度第二階段匡列補助預算額度，並參考以往受分配補助情形，務實提報申請補助計畫項目及總額，以利審查篩選，確定之補助項目及額度以本部營建署核定通知函為準。

（二）個案申請規定及額度上限：

1、囿於執行時間有限，環境景觀總顧問計畫及全縣（市）型景觀綱要計畫，除有特殊情形經本部營建署審查委員會同意者外，原則不予補助。

2、以過去年度已補助完成細部規劃設計之後續實質工程（Ｂ類）優先提報，其金額以500萬元為原則；工程所需經費較高者，請分期分區辦理。

3、申請規劃設計案件（Ａ類）原則以辦理「細部設計」者為優先，經費以100萬元為上限。

4、應嚴格落實「先完成規劃設計再施作工程」規定，以利執行；申請補助工程者，應附具規劃設計成果報告。

陸、申請及審查作業程序

一、各直轄市、縣（市）政府應擬訂促進轄內各鄉（鎮、市、區）均衡發展之具體構想、擬申請補助計畫方向與實施理念，輔導各單位提案與執行。

二、直轄市、縣（市）政府辦理初審作業：

（一）申請提案單位依規定備齊相關申請文件，報由直轄市、縣（市）政府統籌窗口辦理初審。各界推薦提案部分，亦經由相關鄉（鎮、市、區）公所依限向直轄市、縣（市）政府提案申請，直轄市、縣（市）政府應均予受理並納入初審。

（二）申請提案由直轄市、縣（市）政府環境景觀總顧問協助組成審查委員會（專家學者名額不超過1/2，依合議方式進行審查）辦理初審後提報，並請附具審查紀錄等文件。（未設置環境景觀總顧問者，比照上開原則之精神組成審查小組）

（三）直轄市、縣（市）政府完成初審後，應彙整所有受理申請計畫案之初審意見（含建議補助金額），並區分「推薦計畫」（以10件為限，並排列優先順序）及「一般計畫」（得不列優先順序）等2類，依限送本部營建署召開複審會議。

（四）直轄市、縣（市）政府審查委員會初審完成後，應由該府環境景觀總顧問或審查委員會召集人核簽確認。

三、本部營建署辦理複審作業

本部營建署將邀請學者專家及相關行政機關代表組成審查委員會辦理複審作業，有關複審作業時程及方式等事宜，另案通知。

本部後續補助經費核定分配方式及考量因素，規定如下：

（一）採取個案核定：

經本部營建署複審後，直轄市、縣（市）政府所送「推薦提案」與「一般提案」將予分別核定，其分配補助總額之比例96年度第二階段訂為50％：50％，並以「個案補助金額」分配方式報由本部核定。

（二）落實地方執行中央相關之政策績效，納入補助款分配之重要參據：

1、公共建築物無障礙設施、人行環境及營建剩餘土石方等三項重要政策執行成效，經本部區分為「都會型」、「城鎮型」及「偏遠或離島型」等3組評比為各項各組最後一名者，各項計畫型補助金額最高不超過基準數之1/2；經評鑑2項以上評比為最後一名者，補助金額最高不超過基準數之1/4，依此類推。

2、基準數係以全年度補助預算，考量各該縣（市）人口數占全國總人口數之比例、中央對地方統籌分配稅款分配比例等因素訂定。

（三）以前年度執行績效及申請提案內容之整體評等，均將納入增減補助款分配之考量。

柒、提案共通性要求

「政策引導型」提案，應確實依照下列共通性要求事項辦理：

一、各項申請提案，應以「提升實質空間環境品質與使用性能」及「創新規劃設計理念」為基本考量，並於申請計畫書敘明具體作法。

二、申請施作工程案件者，必須依計畫內容及性質，自行訂定具體衡量指標（至少1項），並敘明預估計畫完成後之指標達成度，例如「提升綠覆率（％）」、「增加公園綠地（或開放空間）面積（㎡）」、「增加（或改善）人行徒步空間長度（ｍ）或面積（㎡）」、「增加濕地（或生態池）面積（㎡）」、「增加透水鋪面面積（㎡）」、「減少不透水鋪面面積（㎡）」、「閒置空間（或建築物）再利用面積（㎡）」、「河川水岸簡易整理美化長度（ｍ）或面積（㎡）」、「運用生態工程進行○○改造之長度（ｍ）或面積（㎡）」等。其指標訂定之數量、創新性、合理性、達成度等，將列為評選申請計畫之重要依據。

三、為確保計畫可行性，申請計畫均應嚴格落實要求「應先完成當地居民共識協調（附具相關協調紀錄及證明文件）」及確定施作土地已取得或取得土地使用同意文件（至少同意提供5年以上），方得同意補助。

四、申請提案應依照本部營建署通知複審時程，由各地方政府代表會同環境景觀總顧問及相關規劃設計團隊等進行簡報。

五、不得提列工作項目如下：

（一）以興建治山防洪、水利、灌溉排水等為主要目的之計畫。

（二）以新（增）建或養護一般道路、橋樑、室內停車場等交通建設及其附屬設施（如安全島等）或採購相關設備為主要目的之計畫。

（三）以新（增）建或維修社區管理中心、活動中心、圖書館、球場、遊樂設施、水舞等各種公共設施或公用設備，及其管理中心或管理站等，或其內、外部相關設備為主要目的之計畫。

（四）以施作宗教或特殊祭祀、紀念設施（如紀念館、牌樓、鐘（鼓）樓、旗竿、假牆、神像雕塑）為主要目的之計畫。

（五）公寓大廈或國宅社區之屋頂或限供該大廈或社區使用之中庭廣場環境改善工程。

六、興修下列設施項目為主要目的之計畫，原則不得單獨提列申請補助；惟如屬配合性之附屬設施，得於符合補助精神、城鄉風貌計畫整體需要及增進使用與維護管理效益等原則下，酌予提列：

（一）興建駁坎、擋土牆等配合性之附屬設施。

（二）新（增）建戶外平面停車場、交通號誌、指示標誌、路燈、旅遊導覽標誌等配合性之交通建設及其附屬設施。

（三）新（增）建厠所、涼亭、公共藝術等配合性之附屬設施。

七、計畫書應確實敘明工程預定施作項目之面積（或長度），並參考下列單價標準估算所需工程經費：

（一）公園、廣場及簡易綠美化：1,200元∕㎡以下

（二）自行車道：1,400元∕㎡為原則（本單價係以2.5ｍ寬，含一般高壓混凝土舖面、指示標誌、植栽及排水邊溝等項目估算）

（三）生態水池：2,000元∕㎡以下（屬結合既有埤塘、水圳設置者）

（四）人工濕地：3,000元∕㎡以下（屬新增闢者）

八、申請招牌改善計畫者，為確保有突破性創意，申請計畫應以「已完成規劃設計之實質工程案件」為限，並依規定附具設計圖說作為審查依據，最高以補助50%為上限。

捌、配合款

依據「中央對直轄市、縣（市）政府補助辦法」規定，本計畫按地方財政狀況分級，訂定配合款比例為30%、20%及10%等三級，由各直轄市、縣（市）政府分別按各項申請計畫據以編列。

玖、申請提案應繳交文件

一、申請計畫書：應督導各提案單位依初審意見修正計畫書完竣，送請環境景觀總顧問（或審查委員會召集人）審核確認並於封面簽章。

二、初審紀錄。

三、各申請計畫必要附件：依各申請計畫實際需要分別檢附。例如居民共識協調紀錄或證明文件；土地同意使用證明文件；工程細部設計圖等。

拾、申請計畫書內容規定

一、格式、份數：計畫書以25頁為限，以A４直式橫書（由左至右），雙面印刷，左邊膠裝，乙式15份。

二、內容大綱：計畫書原則上請按下列大綱架構撰擬，惟細項表達方式及內容，可視計畫性質需要酌予調整。

（一）計畫摘要（不超過2頁）

（二）計畫緣起及目標

（三）執行團隊陣容：請敘明包括行政團隊、專業規劃設計團隊、社區市民團隊之組成。

（四）環境概述：

1、計畫實施區位（請附圖說明）

2、基地範圍及規模（請附圖說明，並確實註明長度或面積）

3、現況條件分析（如：土地使用及景觀資源等現況條件之潛力、限制、課題與對策之分析等，並應檢附現況照片）

（五）規劃設計構想圖文。

（六）預定工作項目：請條列並詳述各項預定工作項目內容。

（七）整體實施步驟與流程：詳述計畫實施時程規劃（含分期分區執行計畫）。

（八）經費需求：列述各工作項目預估經費需求。總經費並應確實明列中央補助、地方自籌與民間捐贈贊助之分配比例。

（九）預期成果與效益：除一般性敘述外，應依本須知第陸之二規定，自行訂定具體衡量指標（至少1項），並敘明預估計畫完成後之指標達成度。（註：本項務必填報，不可省略）

（十）永續經營管理維護策略：說明計畫完成後之經營管理維護方案，包含財務、人力等來源。

拾壹、其他

一、未依照本須知辦理者，不予受理審查。

二、申請補助計畫務請各直轄市、縣（市）政府本於權責，先行查核有無重複向中央相關單位申請補助之情事。如其實施範圍、工作項目、經費需求、計畫期程等均為近似雷同，並已獲得其他單位補助者，不得重複提出申請。經核定補助而查核重複申請屬實者，計畫予以撤銷，且該實際執行單位停止補助本計畫1年。

三、各直轄市、縣（市）政府應建立補助計畫退場機制，衡量計畫執行進度，計畫經本部營建署核定後三個月或上網三次（含重新招標）流標仍未發生權責者，除確有特殊原因報經本部營建署同意外，逾期即應撤銷該計畫。

四、各直轄市、縣（市）政府應遵循行政院全民監督公共工程、建置雙語環境及防杜設施閒置浪費等政策，確實配合執行。

五、各直轄市、縣（市）政府應配合指定專責單位及專人，負責統籌協調與列管工作，俾利聯絡。

六、本部營建署聯絡人：都市計畫組三科，廖科長建順電話：02-87712619，電子信箱：cs_liao @cpami.gov.tw）；張工程員世傑（電話：02-87712620，電子信箱： ud931001@cpami.gov.tw）；鄭技士元梅（電話：02-87712621，電子信箱：tiffany@cpami.gov.tw）；劉研究員文菁（電話：02－87712623，電子信箱：22002@cpami.gov.tw）。傳真：02-87712624。

七、本須知另登載於本署城鄉風貌計畫專屬網站：www.cpamicitytown.cpami.gov.tw。

八、為配合行政院及本部重要政策性案件補助需求，得由本部營建署逕依相關政策指示辦理，不適用本須知一部或全部之規定。

九、本須知未盡事宜，將視實際需要調整及補充規定，另行通知辦理。