# 「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」

# 第三期計畫（98年至101年度）

# （修正案）

# 內政部

中華民國99年12月

目            錄

壹、計畫緣起	1

# 一、依據	1

二、未來環境預測	1

貳、計畫目標	6

一、目標說明	6

二、預期績效指標及評估基準	7

參、現行相關政策及方案之檢討	7

一、既有政策、策略檢討	7

二、現行相關政策之檢討	18

三、未來推動方向研析	20

肆、執行策略及方法	21

一、補助範疇	21

二、主要工作項目	22

三、分期（年）執行策略	27

四、執行步驟（方法）與分工	28

伍、期程與資源需求	29

一、計畫期程與經費來源	29

二、經費需求	29

三、民間參與可行性	33

陸、預期效果與影響	33

柒、附則	34

# 台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（修正案）

# 壹、計畫緣起

# 一、依據

（一）延續行政院94年8月24日院台建字第0940034072號函准予修正核定之「城鎮地貌改造-創造台灣城鄉風貌示範計畫」第二期計畫。

（二）行政院97年1月17日院台建字第0970080652號函核定之「生態城市綠建築推動方案」。

（三）依據行政院秘書長99年7月26日院臺建字第0990041297號函「推動推動建築物騎樓整平示範計畫」（100-103年）草案審查意見辦理。

（四）依據行政院經濟建設委員會99年7月29日都字第0990003574號函本部陳報「北勢溪排水治理、環境營造工程及周邊土地開發計畫書」會議紀錄辦理。

# 二、未來環境預測

全球化時代，國際間除了國家與國家間的競爭加劇外，城市與區域也在國際都會網絡中面臨生死存亡的戰鬥。各項競爭性發展指標中，城鄉環境的自明性與環境品質成為最核心的課題之一。

隨著時空背景的轉變，全球氣候變化加劇，世界各國在面對嚴重生態環境破壞的威脅下，對生態永續及環境正義作為已更為明確積極，並且形成各種意義深遠的環境運動。以Local Agenda 21的精神為基礎，鼓勵地方參與及承載，支持城鄉空間環境生態取向的發展，成為每一個國家對於世界環境責任最重要的回應。這個運動持續至今，不僅在環境品質的追求上開展了豐富的成果，更在社會經濟、政治、社會與文化等多元光譜的政治效益上，積累出的新的競爭能力指標。回顧台灣國家發展未來的競爭能力，應該跳脫傳統專注經濟建設與追求數字成就的窠臼，藉著城鄉環境品質價值的追求，翻轉成追求更多質感、幸福及累積社會文化深度。

觀察國際間關於環境發展與管理潮流趨勢，對照台灣當前積極尋求永續、生態、景觀、城市競爭力等，城鄉環境品質及其風貌的發展，有下列重要的趨勢：

（一）公園綠地系統成為永續城鄉發展與建設要角

城鄉公園綠地在21世紀有了全新的視野與價值，與傳統20世紀的都市計畫概念不同，透過都市地景主義（Landscape Urbanism）理念的揭櫫，綠地、開放空間與公園構成的景觀系統，成為永續城鄉發展與建設的要角。

（二）城鄉景觀空間目的是要塑造優質的城鄉生活空間

綠地、開放空間與公園在都市計畫中的角色，不再只是傳統都市土地使用分區中的一種平面土地（2D）的使用定義，而是一種優質城鄉生活空間型態的課題。

（三）城鄉景觀的生態空間是生活與生命永續的基礎

結合當前世界性的永續發展的趨勢，都市公園綠地系統不僅是優質都市生活品質的表徵，也成為大自然中，人類生命延續的重要基礎。

（四）城鄉景觀空間扮演接近大自然、休閒、教育、文化展現的新功能

做為一種永續時代，人類接近大自然全新的生活空間型態，公園綠地地統因此應該成為人類接近大自然、休閒、教育、文化展現的功能。

（五）城鄉景觀空間的塑造邁向網絡連結、城際合作或區域合作

城鄉景觀空間營造所關切的，不再僅是單獨思考切割塊狀之個別公園綠地空間，而是將都市生活有關之街道景觀（含建築景觀及騎樓）、公園綠地及開放空間等，與區域及都市之生態系統，如河川、海岸及濕地等，進行連續性、系統性及網絡性之連結整合。

（六）城鄉景觀的新指標─生態與生活的棲地及生態指標

21世紀的生態城鄉，公園綠地系統不僅是生態網絡中的「動植物棲地」，也同時是提供人們生活休閒以及與自然接近的「人文棲地」。這個訴求，成為城鄉風貌塑造的全新指標。公園綠地系統的營造，因此關切景觀系統中各種元素與系統之間的多樣性，都市生態系統的基因庫，生態脈絡中的跳島性，人類追求CO2減量措施的緩衝性（Buffer），土地與生態系統（土壤、地上水、中水、地下水、動植物）自然能力的回復性等等，成為公園綠地建設的重要依據。

（七）城鄉景觀風貌詮釋的新美學

城鄉景觀風貌的新美學不僅是視覺景觀美麗而已，新美學更建構在人類生活對大自然之態度與行為的全新詮釋上。這種詮釋所表現出來的美學經驗，不僅是新世紀的環境美學，也成為國家國土發展的新美學。

展望21世紀人類對新生活環境品質之想像與追求，城鄉景觀的形塑，特別是廣義之城鄉公園綠地系統之建構、保全與保育，實為創造更豐富的城鄉生活文化，共創美好新家園的重要依憑。藉由城鄉公園綠地系統網絡的串連，營造與環境共生、尊重人性尺度、更適人居、富優美景觀、充滿無限生機的城鄉生活環境，並給予下一代一個可以永續發展的機會。

三、城鄉風貌政策推動歷程及制度變革

（一）第一階段（民國86至89年）

民國86年，行政院經建會研擬「創造城鄉新風貌行動方案」，期望透過此一整合性、原則性及指導性方案，開始推動改善台灣城鄉風貌，並將各部會工作集中落實辦理，以擴大地方環境改造效果，達到示範目標。

本部營建署亦於民國86年9月研擬完成「城鄉風貌改造運動實施計畫」並報奉行政院同意備查。該實施計畫具體定義城鄉景觀風貌實施範疇包括「人為環境景觀」、「自然環境景觀」及「生活文化景觀」，並以創造具有「文化、綠意、美質」的新家園為計畫總目標，企圖建立長期實施計畫及制度，並由解決實際問題著手，加強近程重點改造，以及透過示範評選、宣導獎勵等措施，喚醒共識。同時邀請學者專家成立「城鄉風貌諮詢服務小組」下鄉實施輔導及提供諮詢建議，指定重點示範區，並自87年度起，編列預算約2億元補助地方政府辦理都市設計、親水建設、街道景觀美化、公園綠地建設、海岸景觀改善等先期規劃設計，及辦理全國性「魅力城鄉大獎」評選活動等，為後續城鄉風貌改造之全面展開，奠定基礎。

88年度，由行政院經建會主導於「擴大國內需求方案」下成立「創造城鄉新風貌計畫」，由營建署在88年度、88年下半年及89年度擴大編列預算補助各地方政府進行重要景觀據點之示範改善，樹立一個重要的里程碑。該二年度除了補助700多項改善計畫，最重要的成效應該是成功提升「創造城鄉新風貌」之政策能見度並推廣相關觀念，逐漸讓「創造城鄉新風貌」成為改善城鄉發展與生活環境品質之代名詞，以及全國各地方政府首長之關注重點。

（二）第二階段（民國90至93年）

90年度，本部報奉行政院核定「創造台灣城鄉風貌示範計畫」，成為中央政府一項中長程實施計畫，自90至93年度賡續編列補助預算，並初步完備該計畫執行機制、預算與工作規範等相關作業規劃。

92年度起，再區分成「城鎮地貌改造」及「社區風貌營造」二項子計畫，設定不同機制據以實施：

1、「城鎮地貌改造」：訴求城鎮尺度之主題性計畫，在目標與策略上著重「計畫創意」及「團隊陣容」之競爭性補助，宗旨近似於「景觀設計大獎」，目的在鼓勵各直轄市、縣（市）政府積極發掘地方各類特殊景觀資源潛力，並依據新世紀主流價值理念，結合優秀專業企劃團隊，經由擴大公共參與，摒除傳統工程建設之制式作法，積極思考以文化、品質及創意手法，提出環境永續經營管理計畫，定位為地方城鎮地貌發展之重要指標性計畫。

另本於「重點補助，全面關照」理念，採取「政策引導型」、「競爭型」補助，設定重點項目，以「減量」、「生態」、「環境整頓」、「簡易綠美化」等原則，引導地方政府以正確之理念，對重要景觀據點進行計畫性、系統性之逐步改善，集中資源有效運用。

2、「社區風貌營造」：藉由社區總體營造動員和操作過程，建構社區提案及執行機制，致力「促成地區居民自己來規劃」，並藉由「社區規劃師」制度之補助建置，及鼓勵以「雇工購料」方式自力營建，達成社區培力目標。該計畫本部業報奉行政院以92年7月1日院台內字第0920034435號函核定。

（三）第三階段（民國94至97年）

未來國家發展重點已經移到創造內需型經濟發展機制，專注知識型經濟，即以生態和生活價值為目標與發展模式。這兩個方向相對於大資本、大規模、大耗能的發展邏輯而言，是一種屬於分散式、地方性、精緻型、多樣化、內發性、「輕薄短小」與「美（學）感（性）遊（憩）創（意）」的型態，也是維持一個良好生活環境和生態循環所必要的後工業發展策略。城鄉景觀風貌改造政策，如何呈現這些理念和品質，正是此一階段尋求進步與創新的重點思維。因此，此階段近程之城鄉風貌改造政策設計，就必需要提升成為一個足以啟動地方景觀風貌產生結構性轉型和再發展的機制，而非著眼於個案計畫補助。這項政策遂以國家總體發展視野及過去累積之經驗為基礎，建構出更完整的發展推動邏輯。

其中，最重要的即為確立並推廣城鄉風貌改造政策之中心論述與價值觀，深入人心作為後續補助策略推動基礎。歸納這些價值觀包括：1.城鄉風貌必須從「心」做起、2.城鄉風貌必需「軟硬兼施」、3.城鄉風貌「過程與結果同等重要」、4.城鄉風貌是「社會改造運動」這四點，而從前開階段性檢討思維與價值觀確立對應至整體具體推動方向則有：1.城鄉風貌價值理念必須繼續推廣與深化、2.後續管理維護工作亟需敦促地方政府重視並有效因應、3.研發、創新與實驗精神必須進一步誘發與強化。

簡言之，此階段城鄉風貌改造政策基本上是延續過去所奠定之基礎繼續往前推進，因此，仍以前開提出之「創造具本土文化風格、綠意盎然、適意美質之永續家園」作為繼續追求之長程總體遠景，以「文化、綠意、美質」為行動口號，以「競爭」、「創新」、「參與」、「學習」為行動精神，每年不斷地回歸相關制度面與執行面之體檢與探討，因應新的發展情勢，隨時進行政策方向、補助策略與配套措施之研發、調整與創新，諸如中央督導團角色與任務的轉型、景觀總顧問、縣市城鄉景觀輔導專業角色的出現與縣市景觀綱要計畫的擘化等，逐步積累出更美好及符合21世紀新城鄉生活。

貳、計畫目標

# 一、目標說明

經檢討現階段推動城鄉風貌改造經驗及未來政策方向，研訂本期計畫之政策目標如后：

- 建構具國土美學之生態城鄉環境，關注資源共享、合作經營、策略聯盟迎接新挑戰，並以大區域結構性整體空間發展概念，整合街道景觀（含建築景觀及騎樓）、公園綠地與開放空間，以及都市水岸、河川、海岸及濕地，將台灣逐步形成創新型整體藍綠帶生活、生態系統網絡。

- 輔導強化城鄉風貌計畫與都市更新計畫整合，強化地方景觀計畫指導性和法治性功能，以建立具自明性之優質地方環境風貌。

- 以Local Agenda 21之精神與模式，鼓勵地方參與生態改造運動，建立地方環境生態最適化的運動和指標，有效降低都會區熱島效應，邁向永續治理之都市發展主軸。

- 強化辦理城鄉風貌與城鎮地貌改造經驗的國際接軌，以競爭力強化為標的，對國際展現台灣環境改造的成果和技術。

本期計畫，係延續過去所奠定之基礎往前推進，因此，在行動內涵上除了延續主張建構「文化、綠意、美質」、「幸福都市、民眾參與」之城鄉生活綠網新風貌外，更期待城鎮地貌改造計畫，未來能積極整合台灣都市更新計畫和運動，並透過創新與改造的精神，成為強化國家整體競爭力與締造區域均衡發展的載體；另一方面也讓城鄉風貌塑造與城鎮地貌改造能夠持續且緊扣時代精神，成為台灣與國際接軌的重大國家政策。

此外，配合中央與地方分工的精神。未來城鄉風貌部分地方型計畫將配合都市更新轉為地方權責，逐年建立地方自主性承載城鄉風貌塑造的能力，也藉此強化地方風貌自明性的發展。

# 二、預期績效指標及評估基準

城鎮地貌改造計畫基本上比較屬於是生活環境改善及文化領域的提升，其計畫特質一般公共工程建設不同，因此重點不宜偏重在強調其所能創造之經濟效益，而應該在下列三個面向上考量：其一是強調城鄉景觀風貌變動程度以及生活品質改善程度之政治效益評價與社會評價；其二是空間專業與行政操作之理念與執行機制，在支援城鄉發展上之進步程度；其三是計畫目標所導引之主題本身所要求的指標。

依據計畫推動目標及意旨，研訂本計畫之指標項目如下：

- 創新性指標：跨區域合作、整合性行動等數量。

- 學習及訓練指標：每年度辦理相關主題之講習、訓練與觀摩等學習活動次數。

- 優良案例指標：配合評鑑制度之建立，分計畫成果績效與計畫執行行政績效，以每年度受評選為優良案例之補助計畫件數占總核定補助件數比例衡量。

- 主題性績效指標：例如綠化面積指標、建設面積或長度指標、閒置空間再利用指標、CO2減量及騎樓整平實際改善長度等指標。

參、現行相關政策及方案之檢討

# 一、既有政策、策略檢討

第一期4年計畫中，經檢討歸納88年度、88年下半年及89年度推動「擴大國內需求方案－創造城鄉新風貌計畫」之執行問題瓶頸，主要包括：部分地方政府首長及實際執行單位對於此計畫之政策精神、意義並不能精確掌握及發揮，解讀為傳統經驗之地方基層建設工程；部分地方政府對於未來城鄉景觀風貌之凝塑及發展，未建立預先整體規劃之觀念和作法，各項子計畫之提出流於枝節，不易展現整合改造效果；部分計畫僅著眼於地方環境美化建設實施量多寡與直接建設成果之呈現，未能落實「社區總體營造」操作理念，民眾參與不足，因而窄化此一改造計畫之行動過程預期帶給社會創造新體質之機會和價值；過度強調預算執行績效規定，並以之作為單一考評及獎懲標準，致容易產生執行偏差等四方面。

在推動策略上，第一期4年計畫並提出朝向：「繼續加強向各界及有關機關推廣執行理念之宣導教育」；「強化各項計畫從申請、受理、審查到核定等過程之作業輔導及執行績效管考機制」；「擴大技術經驗交流與成果觀摩，並落實『績效補助』，以建立體制內之競爭環境，有效促使地方首長重視」等三大方向著手，俾將本計畫之執行導入正軌。在短、中程策略方面，著重資源整合、賡續補助、擴大宣導、凝聚共識、描繪願景、健全作業及管考機制；在長程策略方面，則希望透過公私合夥經營模式建立、遊戲規則法制化，奠定城鄉風貌永續發展之堅實基礎。

有關近年來相關推動作法及成果，概述如后：

（一）補助計畫實施概況

1.城鄉風貌計畫

88年度至99年度，總計編列補助預算約278.77億元，補助軟、硬計畫項數約計6,519項。實施項目涵蓋公園綠地、親山親水、都市親水景觀、海岸景觀、道路景觀、地方文化特色空間、各類城鄉公共生活空間、社區生活環境改造、自行車道、人行徒步區、都市夜景等，逐漸成為各界評量縣市首長施政績效之重要指標計畫。

依據本部統計處電話訪問方式辦理「民眾對內政部施政滿意度調查」，其中民眾對於本部推動「創造台灣城鄉風貌示範計畫」之施政及服務表現滿意度調查結果， 93年6月為70.3％，93年12月為71.19%，94年12月為71%，95年10月為70.4%，96年12月為71.3％，整體滿意度均能達到70%以上。

表一  88至99年度城鄉風貌補助計畫情形統計表

| 年度 | 補助計畫件數 | 補助經費總額（億元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | 367 | 43.86 |  |
| 89 | 255 | 25.00 | 88下半年及89年 |
| 90 | 374 | 16.5 |  |
| 91 | 514 | 18.4 |  |
| 92 | 879 | 41.72 | 城鎮地貌121件，8.76億元 社區風貌184件，2.14億元 擴大公共建設574件，30.82億元 |
| 93 | 494 | 12.01 | 城鎮地貌283件，9.26億元 社區風貌211件，2.75億元 |
| 94 | 307 | 6.00 | 城鎮地貌145件，4.5億元 社區風貌162件，1.5億元 |
| 95 | 647 | 21.23 | 城鎮地貌446件，19.03億元 社區風貌201件，2.19億元 |
| 96 | 930 | 22.99 | 城鎮地貌646件，20.99億元 社區風貌284件，2億元 |
| 97 | 217 | 25.65 | 城鎮地貌26件，0.5億元 擴大公共建設191件，25.15億元 |
| 98 | 856 | 26.66 | 城鎮地貌856件（城鄉833件、濕地23件），26.66億元 |
| 99 | 679 | 18.75 | 城鎮地貌679件（城鄉651件、濕地28件），18.75億元 |
| 總 計 | 6519 | 278.77 |  |

備註：「補助計畫件數」指該年度核定補助計畫件數；「補助經費」指實際編列獎補助金額。

2.推動建築物騎樓整平示範計畫

推動建築物騎樓整平示範計畫，98年度補助22個直轄市、縣（市）共計5,000萬元經費，完成全國6萬公尺之騎樓基礎調查、整體規劃及設計作業，已超過原先預定5萬公尺之目標，各地方政府並可依據98年度調查規劃成果，辦理後續整平工程及推廣作業。

99年度各直轄市、縣（市）政府依98年度之基礎調查資料擬定整平工程計畫，計14個直轄市、縣（市）向內政部提出申請補助，申請路段總長度約2萬2千公尺，申請金額約1億9仟萬元，但受限於預算額度，99年度僅核定1億元之補助經費，預計於99年底完成1萬公尺之騎樓整平。本計畫將於99年度辦理結案後，提報執行成效檢討報告報 院備查。

由於地方政府尚有辦理騎樓整平之需求及意願，且為延續執行效益、強化騎樓整平的示範效果，並爭取民眾的認同感，爰於100-101年度續辦「推動建築物騎樓整平示範計畫」。除讓各直轄市、縣(市)民眾實際體驗騎樓整平後之平整暢通，建立全國民眾無障礙環境觀念，以利後續全面推動，亦累積各地方政府辦理經驗及提升改善決心，俾使本計畫執行完成後，由地方政府本於權責賡續推動騎樓整平作業，因此擴大辦理有其必要性及迫切性。

（二）在加強推廣執行理念宣導教育及擴大技術經驗交流與成果觀摩方面

1、成立中央輔導顧問團（區域學習輔導中心或學習輔導暨專案管理中心）：

（1）88年度起推動城鄉風貌計畫以來，每年度均編列預算委託相關專業學術單位延攬專家學者組成督導或評鑑顧問團，以直轄市、縣（市）為單位，分組分區實施輔導及評鑑考核工作。每年度除安排2至3次定期實地查訪行程外，並建立溝通聯繫管道，以適時對各項計畫之實施提供諮詢與修正建議，協助本部營建署策劃辦理經驗觀摩與研討交流，並於年終辦理地方政府執行績效評鑑，作為來年補助預算分配之重要參據。

（2）93年度更強調以「競爭」、「創新」、「參與」、「學習」為理念主軸，嚐試結合「區域」與「學習」的概念，以分二區委託專業團體，成立「區域學習輔導中心」的模式，分別聯合各地專業學術單位，建立起組織與脈絡，協助強化各地方政府在執行城鄉風貌計畫過程之區域性學習網絡之連結。透過劃分區域分頭並進的方式，增進受託單位與區域內地方政府之互動，對地方政府執行補助計畫之相關問題與需求能有更深刻之了解與掌握，從而規劃提供更即時且深入之學習、輔導與諮詢服務。

（3）94年度因整體補助預算立法院審定減半編列，致經費不足，未賡續委託成立輔導中心。95至96年度改變過去輔導機制設計中之定期分區訪視方式，而以「學習」、「創新」、「交流」為核心理念，成立「學習輔導暨專案管理中心」，強化「區域合作」與「學習」的概念，有效推動各執行單位組織化之集體、互動學習過程，促進經驗交流及營造積極學習氛圍，並將民眾參與模式轉換為民眾共同承載、依據地方政府之執行表現與需求，提供諮詢服務及實施客觀評鑑。

2、舉辦技術交流研討會、計畫受理申請說明會及實地觀摩：

每年度至少邀集地方承辦窗口及參與實際執行人員舉辦4場次上之各類型研討會，加強宣導教育。另於89年至92年間，並指定新竹市、台北市、高雄市及宜蘭縣，各策劃舉辦乙次為期2天之全國性優良案例實地觀摩及案例研討會。96年度更策劃於宜蘭縣、桃園縣、雲林縣及高雄市等北、中、南、東4區，舉辦「全國景觀風貌改造大獎」及「競爭型」優良案例展覽，以擴大經驗交流；96年6月邀請德國專家學者進行Landscape Urbanism-都市轉化與地景再造研討會，分享如何在城鄉空間轉換的過程中，引導及統整政府與社會資源，提出具有創新與未來性的願景，並確保計畫得以順利進行及監控計畫品質等經驗，以使臺灣在未來城鄉景觀改造運動有新的契機與發展目標。

3、舉辦「魅力城鄉大獎」選拔：

為獎勵各級地方政府重視當地自然生態環境、人為環境及生活文化環境，發掘地方景觀風貌魅力，並藉此激勵居民共同關懷家園，營造更美好的社區生活環境，本部營建署自88年度起開辦全國性「魅力城鄉大獎」選拔，至94年度已辦理完成第三屆。

所謂「魅力城鄉」，係以鄉（鎮、市、區）行政轄區為範圍，各公所為報名單位，評選重點在於城鄉整體環境呈現給人的視覺意象與記憶，著重地方整體深耕過程所累積之努力軌跡的觀察，而非單一建設計畫或活動成績。評選獎項分4大類，包括：「優良人為環境景觀」、「優良自然環境景觀」、「優良生活文化環境景觀」，另綜合以上三項表現最優者頒與「魅力城鄉大獎」。得獎單位除由本部頒發獎狀表揚外，並優先給予相關建設經費補助，協助地方整體生活環境及景觀風貌進一步改善及發展，第二、三屆評選完後，並出版得獎專輯分送地方政府參考。

4、舉辦「全國景觀風貌改造大獎」評選：

「全國景觀風貌改造大獎」有別於「魅力城鄉大獎」，係以直轄市、縣（市）政府行政轄區為範圍，並以直轄市、縣（市）政府為報名單位，目的在表揚公私部門對景觀風貌改造表現績優之個人、組織及機關團體等，評選重點在於強調創造新價值典範、引領城鄉發展模式的改變、民眾參與、發掘地域特性與自明性、發掘在地人才與智慧、推動內化行政革新等價值理念。

第一屆95年11月30日截止收件，共有55件提案參選，選出公園綠地系統空間類、自然生態環境空間類、城鄉公共生活空間類及地方文化特色空間類等4類型，各類型大獎1名（地方文化特色空間類從缺）、佳作2名及頒發4個特殊貢獻獎。

5、加強媒體宣導及彙編優良案例、操作手冊：

本部營建署除於91年度補助13縣市政府府辦理城鄉風貌示範改造成果之傳播媒體宣導及紀錄計畫外，歷年自行辦理之重要配套宣導成果包括：

（1）90年6月委託完成「創造台灣城鄉風貌操作手冊」

（2）90年7月「探訪優質城鄉」國內外優良案例宣導手冊。

（3）91年建置完成城鄉風貌專屬網站（http://cpamicitytown.cpami.gov.tw）。

（4）92年1月委託中華民國都市計劃學會完成「世界先進國家城鄉風貌改造執行機制之研究」

（5）92年度委託辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫新聞傳播媒體整合行銷宣導計畫」，採不定期刊載報紙及雜誌專題、邀請記者參訪報導等宣導活動方式，加強推廣效果。

（6）93年度委託編輯完成「台灣魅力城鄉經營」（專業版及普及版各乙冊）、「城鄉風貌教戰手冊」、「城鄉風貌關鍵報告」及拍攝13分鐘與30秒影片各乙支。

（7）96年度委託完成「城鄉日誌手冊」。

（8）97年度完成「魅力城鄉二部曲」。

（三）在強化申請、受理、審查到核定等過程之作業輔導及執行績效管考機制方面

1、每年度訂定相關申請補助須知前，均先邀請地方政府舉辦座談，就補助政策方向、優先補助項目與條件之選定及審查方式等，建立共識，以利後續審查作業進行。

2、創始補助各直轄市、縣（市）政府建立「社區規劃師」駐地輔導制度，加強在地人才之培訓及參與，92年度起並移由「社區風貌營造」計畫項下賡續補助。

3、92年度補助試辦「環境景觀總顧問」制度，由直轄市、縣（市）政府遴聘一名或若干名環境景觀總顧問，就執行中或擬議之景觀、建築或公共工程計畫，提供機關相關建議及諮詢意見。就城鄉風貌部分，並要求相關提案申請計畫在地方初審階段，應邀請環境景觀總顧問參與，並到署進行簡報，以掌控品質。

4、在執行進度管制部分，採取提前審查核定、嚴格區分規劃設計與工程類案件、限期發包、每月召開執行檢討會議、透過城鄉風貌專屬網站建立線上管考系統等措施，加強預算執行。

5、透過中央輔導顧問團、區域學習輔導中心或專案管理中心協助，試行年度執行績效之評鑑，據以推薦執行績優團隊、計畫項目或個人，由本署函請地方政府建議敘獎，以提高榮譽感。

（四）在落實「績效補助」，建立體制內之競爭環境，有效促使地方首長重視方面

受理各地方政府年度申請補助計畫，除均邀請學者專家進行審查篩選，以提案水準作為補助經費分配之基本依據外，並另參酌前一年度執行情形、後續管理維護、中央顧問團輔導評鑑報告等，進行整體考量，以反映其具體績效。

92年度起，並首創試辦競爭型補助計畫，鼓勵各直轄市、縣（市）政府積極發掘地方各類型特殊環境景觀資源潛力，並依據新世紀主流價值理念，結合優秀專業企劃團隊，經由擴大公共參與，摒除傳統工程建設之制式作法，積極思考以文化、品質及創意手法，提出環境永續經營管理計畫。以直轄市、縣（市）政府之「團隊陣容」及「計畫創意」，評選一定名額之優良主題性計畫據以補助推動，訴求較大規模尺度，並定位為地方城鎮地貌發展之重要指標性計畫。

所謂「計畫創意」，基本上在檢驗提案單位對於過去推動城鄉風貌改造經驗之反省能力，以及積極追求21世紀新生活型態之想像能力與企圖心。提案所設定之目標與策略，必須要連結當前主流價值理念，具有前瞻性與開創性，並在具體操作方式上充分整合運用在地特色與資源，轉化為地方再發展動力，並達成「功能升級」與「品質發展」訴求，營造新的生活經驗典範。至於「團隊陣容」，包括「行政團隊」、「專業企畫經營團隊」及「社區居民團隊」所表現之素質。

為提升審查過程之公信力與專業性，並擴大邀請國外學者、知名景觀建築師3至4人，與國內學者專家共同組成8至10人之評審團，在94年度更以二階段投票方式，邀請全體地方環境景觀總顧問參與初審過程，彼此觀摩交流。

92年度之競爭型評選名額訂為15名，93年度改為7名，94年度更限縮為3名，96年度分優選及佳作共5名。綜觀5年來試辦經驗，各直轄市、縣（市）政府在政策鼓勵下，均積極參與，且大致能依政策要求，成立跨局處（室）協調組織、動員地方居民及發掘在地優秀人才與專業團隊參與，從整合地方特色資源著手，研提創意計畫，整體提案過程及品質已見明顯改進提升，未來將賡續推動。

另為讓各界了解上開競爭型補助計畫之評選過程、結果、政策意義及未來願景，並將獲選提案之具體計畫內容及規劃設計過程經驗提供觀摩，93年度及96年度並舉辦觀摩展覽活動，安排入選縣（市）政府進行作品發表、講評活動及製作成果實錄，擴大經驗分享及交流成效，同時配合參展行政院舉辦之全國景觀風貌改造運動策展，持續政策宣導效果。

（五）在法制化方面

為積極改善環境景觀，養成國民愛護及美化環境景觀之習性，並強化景觀保育、經營、管理策略與實施工具，本部參酌相關國家立法例，及近年補助推動城鄉風貌改造之實施經驗，研擬景觀法草案，立法重點包括：

1、加強景觀保育、經營、管理及維護：

（1）直轄市、縣（市）主管機關應擬訂「景觀綱要計畫」，作為推動景觀保育、管理及維護之指導原則。

（2）重點景觀地區由直轄市、縣（市）主管機關擬訂「重點景觀計畫」，作為區內景觀保育、經營、管理及維護之依據。

（3）重點景觀地區內一定規模以上開發或設施，需先經都市設計審議程序審查通過後，始得建築使用或施工、設置。

（4）重點景觀地區或其他經指定有實施景觀改善必要之地區，得訂定「景觀改善計畫」，據以實施景觀改善工作。

2、鼓勵民間參與公共設施興建、修建或認養管理維護，並得組織社會團體，自行劃定地區申請辦理景觀改善工作。

3、設置「景觀管理維護基金」，建立穩定財源。

4、加強管理及違反景觀管制規定之處罰規定。

# 二、現行相關政策之檢討

（一）競爭型及區域合作型提案執行期限短，難以發揮具體創意及綜整效果

本部92年度配合行政院「挑戰2008:國家發展重點計畫」，將幾年來推動城鄉風貌的補助方式，從過去較屬齊頭式分配，調整為以「計畫創意」及「團隊陣容」優先之「競爭性為主，政策引導為輔」之補助策略，藉由體制內良性競爭環境的建立，鼓勵地方政府提出具突破性及示範性計畫，並希望透過補助資源下放及相關輔導，培力地方政府，協助其建立有效的執行機制，用正確的觀念、程序和方法，進行高品質、人性化的城鄉建設，尋求地方發展體質改造與活化再生。

92至98年度競爭型提案補助計畫參與情形及補助金額，如表二。

表二  92至98年度競爭型提案補助計畫參與情形及補助金額一覽表

| 年度 | 提案縣市數 | 獲獎縣市數 | 補助金額 （億元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 25 | 15 | 6.54 | 採取計畫創意及團隊陣容優先之競爭性補助 |
| 93 | 25 | 6 | 3.27 | 採取計畫創意及團隊陣容優先之競爭性補助 |
| 94 | 21 | 3 | 2.40 | 二階段評審：景觀總顧問加入 |
| 95 | - | - | - | - |
| 96 | 18 | 5 | 3.80 | 二階段評審：景觀總顧問加入 |
| 98 | 18 | 8 | 7.7 | 二階段評審：景觀總顧問加入 |

競爭型提案雖自96年度其執行期限延長為2年，惟對於跨區域整合之綠廊或水系藍帶的營造，2年的時間仍嫌不足。

（二）邁向區域整合提案，遭遇地方行政區域分權、所屬主管單位權責劃分及土地取得困境

城鄉風貌改造之「城際合作」或「區域合作」為世界發展趨勢，本部在第二期中長程計畫中即政策性地鼓勵各地方政府對於地貌議題之共通問題；需求及解決方案，能協力透過創造性的對話、合作思考及規劃，提出整合型提案，並促其實現。但「城際合作」或「區域合作」受地方行政區域分權、所屬主管單位權責劃分及土地取得等限制，致協商容易破局。

（三）環境景觀總顧問位階、角色及任務，受限於地方首長重視程度及政府採購法限制

環境景觀總顧問應是作為地方決策者，在縣（市）級總體環境景觀發展政策及公共工程等方面之專業諮詢顧問。但與縣（市）首長環境景觀風貌理念、執行模式若無某種程度的契合度，總顧問作為諮詢角色、橫向聯繫平台、垂直溝通管道等角色，將名不符實。

另偏遠縣（市）仍存在著無相關專業科系的大學或顧問公司，致常因交通運輸成本問題而乏人競標參與，或是聘任總顧問後，因時間距離等因素，無法充分培養信任與協商關係，而讓此項制度流於形式。

（四）社區規劃師缺乏自明性與自主性，大量仰仗政府委託，成為依賴附庸

社區規劃師基本上被設定為社會服務與貢獻性質，特別是在都市發展面臨不景氣的時代，社區規劃師連本身生存都有困難，服務與奉獻成為額外負擔。此外，大量依賴政府的委託，使得社區規劃師重要的自明性與自主性行動喪失，成為依賴附庸，難以發掘地方特色、凝聚地方力量，甚至找到地方自給自足的利基。

（五）全球暖化議題，城鄉風貌應賦予更高的時代使命

城鄉風貌過去強調「小地方，好場所」的「小而美」訴求，以小件而多元、全方位而漸進的態度或模式來進行，強調減量、去水泥化及追求生態化，修補式的環境改造等操作模式，在面對全球氣候變遷、暖化，環境日益惡化的此時，城鄉風貌應以前瞻的角度去執行行政院核定「生態城市綠建築推動方案」之「都市熱島效應退燒」及「傳統街區生態改造」等，以為地球環境盡心力。

（六）具棲地保育概念的生態營造課題

城鄉風貌計畫改造建設成果，現階段地方政府基於現實考量，仍偏重在生活空間的休閒遊憩功能，營造成果往往為獨立的點位，缺乏系統性的連接，妨礙生物棲息與遷徙。為維持生物棲息與遷徙功能，城鄉風貌應鼓勵連續性，且減少零碎化的綠地營造。

（七）地方欠缺整體空間規劃願景及施政藍圖

過去雖補助各地方政府訂有景觀綱要計畫或都市設計綱要計畫，但各地方政府咸未對其轄區空間範圍，提出宏觀願景及發展主張，以致城鄉發展公共建設投資紛雜無序，未與城鄉景觀整合，造成資源浪費，反破壞環境整體品質。衡諸世界進步國家，其地方空間發展計畫均由地方政府擬定，是以，儘速推動我國直轄市、縣（市）政府擬定空間發展計畫，以因地制宜提出各該直轄市、縣(市)之城鄉發展模式，並對自然資源開發與保育進行合理安排，以計畫引導空間有秩序發展及改善，提升國土美學及城鄉景觀風貌。

# 三、未來推動方向研析

在「建構具國土美學的生態城鄉環境」之總目標下，參酌未來整體發展趨勢，擬定第3期計畫之推動方針及具體策略如下：

（一）區域整合

1.以創新和合作精神，透過策劃行動計畫加強政府行政組織間的合作，主動鏈結公民社會的活力，形塑伙伴關係與任務聯盟。

2.鼓勵縣市制訂景觀綱要計畫，以縣市為單元，推動區域公園（整個縣）和景觀公園（具有自明性跨鄉鎮的生活區域）的概念。

3.從全國之角度，建立城鄉風貌主題與任務系統，以新概念之主題設定，引導地方及社會力量共同形塑國土美學。

（二）系統導向

1.定位相關溼地系統、海岸系統，藍綠帶系統計畫，在國土空間結構、環境資源及土地使用管理上之重要角色，鼓勵地方以「生態永續」和「環境正義」之價值取向參與城鄉風貌計畫，因應全球氣候變遷。

2.強調串聯網絡的建立，納入地方都市計畫及區域計畫予以定位及法制化。

3.引導直轄市、縣（市）政府擬定以生態城市為導向之都市設計綱要計畫，作為進行地方鄉街振興改造之基礎。

（三）夥伴分工

1.建立公共性及承載力分級制度，將地方型城鄉風貌計畫逐年整併到地方都市更新計畫系統，階段性逐步轉型，健全地方空間治理機制。

2.協助地方建立制度、組織與財務，以迎向未來自主性城鄉風貌推動之轉型。

3.以都市更新之機制與策略工具，活化經費籌措策略。

（四）社會支援

1.宣導社會教育提昇國人環境意識，厚植公民社會文化素養。

2.研議城鄉風貌相關建設成果之管理維護活化策略，鼓勵民眾參與永續經營維護。

3.推廣成功案例推動經驗分享，提升民眾對環境價值認知，建立社會共識與支持。

肆、執行策略及方法

延續過去十年城鄉風貌運動的精神，第三期中長程之城鄉風貌改造政策設計，著重於中央與地方透過分工，共同創造優質、永續且具未來競爭力的城鄉風貌和國土美學。內政部營建署所推動之城鄉風貌計畫，必須要提升成為一種足以啟動地方景觀風貌產生結構性轉型和再發展的機制，而非如傳統僅著眼於個案計畫補助之機制。

# 一、補助範疇

賡續城鄉風貌計畫過去之經驗和新的政策轉型，未來城鄉風貌計畫除「國土空間永續」之主題競爭型與「鄉街整體振興」及「生態都市環境改造」之政策引導等補助計畫主軸，同時也將搭配「直轄市、縣（市）整體空間發展規劃」、「都市生態水岸環境營造」及「騎樓整平」等相關重要補助計畫，推動對各種城鄉風貌塑造，以及國土生活環境品質打造的行動，進行不同階段與多樣方式之引導與支持。上開6項行動計畫方案補助的對象，都將以地方政府為承載核心。

# 二、主要工作項目

（一）建立「國土空間永續」之主題競爭型補助機制，強化政策效益之波及效果

無論是經濟、社會、都市發展或是地景地貌之營造，朝區域整合方向構築，乃世界潮流趨勢。強調「城市競爭」，固然是推動進步的重要動力，但促進「城際合作」及「區域合作」，更有助於資源有效利用並帶動整體表現升級，使國家及社會獲致最大效益。因此，城鄉風貌作為國家整體競爭力的表現方式之一，藉由中央所揭櫫和引導的任務課題，以「國土空間永續」為名，以地貌改造之競賽模式為載體，政策性鼓勵各級地方自治實體參與國家級城鎮地貌改造計畫，對於共通問題、需求及解決方案，透過創造性之對話、合作思考及規劃，提出整合型提案並促其實現，將有助於突破既有政經與社會藩籬，並對台灣實質環境以系統觀點進行進階改造發展，開闢新的可能性。

賡續競爭型補助計畫之舉辦經驗與基礎，將進階以區域型城鄉風貌計畫為核心，設定涵蓋全國濕地、海岸、廣義型公園綠地系統、河川及森林所形成之藍綠帶生態系統，及其他具系統性之城鎮地貌改造主題。

基於維持參與競賽之提案品質，並鼓勵直轄市、縣（市）政府以合作和整合方式，提出區域或跨縣市之主題型城鄉風貌計畫，或在縣轄境內推動跨鄉鎮之整合型計畫，預定於98及99 年度各舉辦一次競爭型計畫評比，每年度取3至5名為原則，補助經費額度則視個案計畫規模及其評比名次，採階梯式分配，個案最高以不超過2.5億元為原則，視當年度實際評比情形決定。同時為讓得獎計畫有更充裕之執行時間，改造計畫執行期程得視個案情形，由2年延長為3至4年。

（二）推動「鄉街整體振興」之政策引導型補助計畫，配合都市更新逐步輔導建立地方自主性改造機制

為達成建構國土美學之目標，未來鄉街計畫之規劃擬訂，其主要計畫與細部計畫應透過都市設計為主體觀念，對於產業發展、人文歷史、自然生態及空間品質進行整合規劃，並據以將過去逐年執行之相關改造建設，及未來擬推動之計畫，進行檢視與補強，逐步達成地方鄉街之整體振興。

未來將優先補助各地方研擬或檢討鄉街計畫之整體都市設計綱要，並對於生活空間環境品質改善主題，如生活與生態性公園綠地系統、生活通勤與通學綠廊、城鄉鄰里公共生活空間系統、都市生活節點與廣場等，依據其鄉街發展特性予以適當定位及詮釋，尋求地方自明性，並誘導地方首長展現創意理念，以「套裝計畫」概念，將各部會在地方挹注之補助資源進行環境空間整合，據以研提關鍵之修補性及串連性計畫，發揮資源整體運用效益，並逐步帶動起鄉街風貌改造與產業振興之新價值與新品質運動。

此外，配合都市更新計畫將在台灣持續全面開展，政策引導型計畫之經費補助，亦將朝搭配都市更新實施機制同步進行之目標邁進。因此地方空間行政與專業能力的轉型，以及如何引導地方民間力量共同參與及形塑地方都市更新新文化，將成為補助和輔導的重點。

（三）獎勵符合生態理念之都市環境改善計畫，強化對永續國土空間及美學發展的政策支援功能

面對生態永續及環境正義訴求，以及國家國際競爭能力的強化，城鄉風貌之營造應賦予國土空間及美學發展的新任務。除了對實質環境品質的關懷，傳統追求美感、質感的同時，更應在國土空間永續發展任務上，肩負生態環境改造的責任和使命。

因此，無論是「國土空間永續」主題競爭型或「鄉街整體振興」政策引導型計畫，均將依循行政院97年1月17日院台建字第0970080652號函核定之「生態城市綠建築推動方案」之政策理念及方向，以二氧化碳減量為指標，將各種類型與標準的節能、減廢、通風、透水、貯水、綠覆率提升等綠建築、綠營建及生態工程技術，納入相關計畫提案及執行要求，俾能將總體資源朝向構築生態城市之總目標方向運用，加速都市熱島降溫目標之達成。

此外，有鑑於都市地區為造成全球暖化最主要危機源，本計畫主要對象為2個直轄市及5個省轄市，及其他人口高度密集都會城鎮之生態都市改造計畫，優先予以補助，從建構整體生態都市之觀念著手，進行各種規劃與實質改善之示範工作。

（四）推動都市生態水岸環境營造示範計畫

為提供都市自然生態親水空間，恢復河岸濕地及現有埤塘之生態復育，加強都市藍帶與公園綠地及開放空間之系統整合建構，本計畫於98、99年度國土空間永續競爭型補助機制，已補助部分縣市推動都市生態水岸環境改造示範計畫，惟由於地方政府尚有辦理都市生態水岸環境營造之需求及意願，為延續過去示範計畫執行成效，自100年度起將賡續推動都市水岸環境營造工作，鼓勵地方政府採近自然工法概念改善河堤及灘地景觀，並適度規劃設置輔助性公共設施，包含適當生態親水步道、自行車道、解說設施等，建構符合地方特色之親水生態河川，且示範計畫以具地方特色、屬舊市區更新、新市區開發或整合其他部門建設計畫之整合性開發計畫一環，具投資加成綜效、具財務自償性或其他具示範價值者為優先。

本項工作依行政院經濟建設委員會99年7月29日都字第0990003574號函召開內政部陳報「北勢溪排水治理、環境營造工程及周邊土地開發計畫書」會議結論，將優先選定苗栗縣北勢溪作為生態水岸環境營造之示範案例。本示範計畫位於苗栗縣後龍鎮高鐵特定區內，自北勢溪橋至彼岸橋止，全長2.6公里，其規劃構想理念在於利用高鐵、臺鐵共站優勢，型塑地方交通入口意象，建構生態河道並型塑藍綠帶生態廊道；本項補助計畫示範特點在於其開發期程搭配水利署北勢溪治水工程與苗栗高鐵特定區之開發期程，以發揮計畫整合同步開發之綜效，同時縣府亦自行提高配合款比例達50％，且未來計畫投資開發後，有助於提高高鐵站區土地民間投資開發意願，土地增值亦有助加速政府開發成本回收，帶動地方正向經濟循環效益。

（五）推動直轄市、縣(市)政府進行整體空間規劃，提高地方規劃自主性，促其擘劃發展願景及藍圖，以落實計畫引導發展，確保國土永續發展。

衡諸英國、日本、荷蘭等世界進步國家，其地方空間發展計畫均由地方政府擬定，是以，儘速推動我國直轄市、縣（市）政府擬定空間發展計畫，以因地制宜提出各該直轄市、縣(市)之城鄉發展模式，針對重點發展地區、亟需進行都市改造或景觀風貌改善地區進行整體規劃，以引導空間健全發展，並提供城鄉公共建設或資源投入順序與區位之建議，以確保國土永續發展，並提升國土及城鄉風貌美學。此與行政院「權力下放、法規鬆綁、地方自治」等政策方向相符，並可落實空間計畫所賦予「整合、管理、建設及授權」功能。

為輔導相關直轄市、縣(市)政府辦理規劃作業，將研訂規劃手冊、辦理教育訓練，以提高相關規劃或承辦人員空間規劃知能；並將辦理相關論壇或座談會，廣邀專家學者或熱心人士針對重大議題進行充分意見交流，以獲取觀念與作法之最大共識。

（六）由騎樓出發，改造都市環境景觀及營造無障礙之人行環境空間

騎樓管理本是地方政府權責，然長久以來騎樓鋪面破損、高低不平，加上攤商、汽機車佔用，讓騎樓空間不利通行使用，人行權益長期遭到漠視。為維護騎樓平順、暢通，兼具改善市容觀瞻，並賦予老舊騎樓一個新生命，本計畫採競爭型補助，由各直轄市、縣（市）政府針對轄內需整順平之商圈街廓、旅遊路線、觀光景點、通學路徑及交通運輸轉運點等路段提出騎樓改善計畫，本部即依計畫整體性、預算分配合理性、路段選擇必要性、民眾對本計畫之認同性、後續管理維護措施完整性及歷年計畫執行績效達成性等進行實質審查，補助辦理需整（順）平路段之基礎調查、規劃設計及整平工程經費，並辦理定期查核，確實管考各單位執行進度及成效。

本計畫除實際補助各直轄市、縣（市）改善騎樓老舊破損鋪面及高低落差，亦輔導各直轄市、縣(市)政府提出長期性整體騎樓改善策略，俾利100-101年計畫執行完畢後，各地方政府有完整配套措施及執行能量，賡續推動騎樓整平業務，期建立全民無障礙的可行性、便利性及安全性之優質人行環境系統。

（七）配套措施

1.提升環境景觀總顧問位階、角色及任務，以強化環境改造品質

環境景觀總顧問在城鄉風貌改造角色扮演的參與，分別受限於地方政府對其角色功能的定位、政府採購法的限制等等，而在各地方政府有不同的表現，整體而言，環境景觀總顧問在城鄉風貌改造上，均是正面評價，尤其在強調區域協力及整合的現今，環境景觀總顧問的角色尤其重要，藉由環境景觀總顧問在地方政府之平台，中央各部會各項補助機制在空間上可獲得有效整合。

未來無論是中央或是地方主導的城鄉風貌計畫，景觀總顧問統合性發展視野、整合性的專業輔導與跨領域的支援，均將扮演更為重要的角色。政策上，仍由中央繼續補助建置環境景觀總顧問，並透過加強總顧問在提案及執行之權責任務要求，及每年定期召開環境景觀總顧問聯席會議等方式，掌握各地方政府環境景觀總顧問之運作狀況及其效果。

2.推動社區規劃師及社區建築師轉化與升級，創造地方微型經濟活化

社區規劃師及社區建築師的價值，在過去多年的城鄉風貌運動中已經打下深厚基礎，除了在環境改造專業領域中提供地方空間環境營造之整合性的技術專業外，更具備一種高度整合的就業工程潛能和契機。

配合城鄉風貌新階段政策之推動，將繼續補助辦理社區規劃師及社區建築師之培訓，促成其能力及角色之轉化提升，並鼓勵更多地方相關專業者共同投入。同時將在政策上研議進一步要求地方需將培訓成果落實到地方營造事務之實際參與，鼓勵及推廣空間專業者長期投入並發掘地方特色、凝聚地方力量，發揮地方自主性與自明性，帶動遊憩可能性，並進一步配合就業工程機制以創造地方微型經濟效益，使地方未來逐漸降低甚至減少仰賴政府資源投入，形成自給自足單元，其具體績效並將作為後續補助之參考。

3.擴大推動國際交流，提升台灣環境永續維護經營努力之能見度

城鄉風貌累積9年來各地方政府依據其不同城鄉特質、發展課題、計畫尺度、目標設定及操作手法等多元面貌的詮釋過程，已在各地區展現一定之成果；以往推動初期多仰仗國外經驗及技術輸入，目前則已逐漸形塑出台灣在地特色。因此台灣推動過程中所累積的經驗與優良案例，值得以不同形式之國際交流、觀摩研討及展覽等，提升台灣城鄉風貌改造之國際能見度。

4.賡續辦理「全國景觀風貌改造大獎」

為持續獎勵以城鄉風貌價值理念投入各類型環境改造之組織與個人，將定期每2年舉辦1次全國景觀風貌改造大獎，建立各界之榮譽感及對環境改造之價值共識。

5.充實城鄉風貌專屬網站中英文網頁內容，以提供經驗交流及宣導，並與國際接軌

配合未來城鄉風貌計畫推動層面之拓展，將賡續進行本署既有城鄉風貌網站架構、內容及功能之調整與充實，並加強即時維護與營運服務，使成為城鄉風貌計畫之動態知識經驗交流與學習資源中心，及作為與國際接軌之重要平台。

6.辦理相關政策、案例之交流、觀摩、研討及展覽

「教育」為深耕及推廣城鄉風貌改造成為社會運動最重要之一環，將持續以辦理各種獎勵、宣導、觀摩及訓練等方式，提供參與計畫有關人員之再教育機會。

7.彙編相關優良案例（中英對照）專輯

不定期彙編出版各地方執行城鄉風貌之優良案例專輯，記錄各項工作成果及其努力過程與經驗，以利知識之傳承．並利國際宣傳。

# 三、分期（年）執行策略

（一）分年執行工作重點：

表三  分年執行工作重點

| 年度 | 工作重點 |
| --- | --- |
| 98 | 新轉型政策之宣導、講習、訓練。 辦理「國土空間永續」之主題競爭型提案甄選。 辦理「鄉街整體振興」政策引導型及生態都市示範改造補助計畫。 辦理專案管理計畫，協助計畫之執行。 辦理環境景觀總顧問之經驗交流。 辦理國際交流活動。 |
| 99 | 政策宣導、講習、訓練。 辦理「國土空間永續」之主題競爭型提案甄選。 辦理「鄉街整體振興」政策引導型及生態都市示範改造補助計畫。 辦理環境景觀總顧問之經驗交流。 賡續辦理專案管理計畫，協助計畫之執行。 彙編優良案例專輯。 |
| 100 | 政策宣導、講習、訓練。 辦理「鄉街整體振興」政策引導型及生態都市示範改造補助計畫。 賡續辦理專案管理計畫，協助計畫之執行。 辦理補助直轄市、縣（市）政府研擬整體空間發展計畫。 推動建築物騎樓整平示範計畫。 推動都市生態水岸環境營造示範計畫。 辦理環境景觀總顧問之經驗交流。 辦理第二屆「全國景觀風貌改造大獎」，以表彰公私部門對景觀風貌改造表現績優之個人、組織或機關團體。 |
| 101 | 政策宣導、講習、訓練。 辦理「鄉街整體振興」政策引導型及生態都市示範改造補助計畫。 推動都市生態水岸環境營造示範計畫。 辦理補助直轄市、縣（市）政府研擬整體空間發展計畫。 推動建築物騎樓整平示範計畫。 辦理環境景觀總顧問之經驗交流。 彙編優良案例專輯。 辦理競爭型補助計畫成果交流研討活動。 全面檢視城鄉風貌執行成果，並研擬下階段中長程計畫。 |

（二）補助執行管控期程

1. 研擬申請補助作業須知：於前一年度4月訂頒。

2. 受理各地方政府申請補助期限：於前一年度6至7月截止。

3. 籌組中央複審團：於前一年度6月底前籌組完成，並發布複審委員名單。

4. 辦理補助計畫審查作業：於前一年度7月及8 月辦理審查，於8月底前核定並函知地方政府補助額度。

# 四、執行步驟（方法）與分工

# （一）推動主體及實際執行單位

本計畫以本部營建署為推動主體，直轄市、縣（市）政府為實際執行單位，並指定單位作為統一聯絡協調窗口。為強化地方主體性，未來年度將經由地方培力過程，視實際情形逐步賦予直轄市、縣（市）政府更高之主導與統籌權責，提升其行政、技術及對所轄鄉（鎮、市）公所之指導能力，為地方景觀風貌之永續經營建立穩定之機制。

# （二）計畫受理與審查原則

本計畫原則上依據每年度補助預算額度，設定補助重點及審查原則以受理地方政府提案，並邀請學者專家組織委員會進行評審，以過濾不當計畫或實施項目內容、方式等。關於計畫審查評等，並將參考行政院公共工程委員會訂定「中央補助地方政府工程計畫審查及考核評分表」辦理。另為加強補助計畫之性別評估，將就提案計畫執行、參與及使用者等層面之性別比例與機制運作方式等事項納入計畫審查範疇。

# （三）計畫控管與輔導考核

年度補助計畫核定後，將採行政與專業雙管齊下方式，進行執行過程之控管、輔導、學習與評鑑考核。有關評鑑考核除延續過去縣市自主評鑑，並將性別影響之評核納入「準備、協商過程面向」、「團隊伙伴關係面向」以及「執行管考面向」、「工程品控管面向」等四個面向自我評析執行表現外，並增加中央委員現地督導考評機制，辦理各縣市現地抽查及執行成效報告，以確保各項補助計畫能如期、如實、如質完成。

本計畫為落實地方執行績效，將依年度督導考核評鑑成績，區分都會型、城鎮型及偏遠離島型等地方政府分類，依評鑑結果納入後續年度補助款分配之重要參據，以期貫徹政策之執行。

伍、期程與資源需求

# 一、計畫期程與經費來源

本計畫所需經費由中央編列公務預算支應。本計畫期程，自98年起至101年止，共計4年。

# 二、經費需求

（一）98年度至101年度預定編列預算新台幣82.76億元，資本門經費需求74.964億元，經常門經費需求7.796億元（見表四）。

（二）辦理國土空間永續競爭型、鄉街整體振興與生態都市環境改善政策引導型示範計畫補助等，執行內容並包含行政院核定「東部永續發展綱要計畫」，對花蓮縣及台東縣政府辦理生態社區示範計畫及社區風貌營造計畫等獎補助經費需求，以及行政院99年1月5日院臺建字第0980112082號函核定「生態城市綠建築推動方案（修正案）」，辦理「都市熱島退燒策略計畫」及「傳統街區生態改造示範計畫」二項，整合納入各年度補助計畫預算，依相關主題及原則併案辦理。另配合行政院審查意見及政策指示，自100年起新增辦理「推動都市生態水岸環境營造示範計畫」、「直轄市、縣（市）政府研擬整體空間發展計畫」及「推動建築物騎樓整平示範計畫」等三項工作。

（三）分項工作經費需求：（詳見表五）

1.辦理國土空間永續競爭型計畫，資本門經費需求約13.7億元，佔總計畫經費16.55％。

2.辦理鄉街整體振興及生態都市環境改善計畫，資本門經費需求約57.804億元，佔總計畫經費69.85％。

3.辦理景觀總顧問、社區規劃（建築）師及相關配套與行政業務費，經常門需求約6.946億元，佔總計畫經費8.39％。

4.推動都市生態水岸環境營造示範計畫，預計執行3年（100-102年），總經費需求5億元；本項工作100-101年資本門經費需求1.76億元，佔總計畫經費2.13％，102年以後所需經費3.24億元，將納入下一期城鄉風貌中長程計畫賡續推動。

5.辦理補助直轄市縣市研擬整體空間發展計畫，預計執行4年（100-103年），總經費需求1.3億元；本項工作100-101年經常門經費需求0.75億元，佔總計畫經費0.90％，102-103年經常門經費需求0.55億元，將納入下一期城鄉風貌中長程計畫賡續推動。

6.推動建築物騎樓整平示範計畫，100-101年資本門經費需求1.605億元，經常門經費需求0.195億元，合計1.8億元，佔總計畫經費2.18％。

（四）地方配合款： 98及99年度，依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」之地方財政狀況分級，台北市及高雄市政府配合款比例為50％，其餘縣（市）政府配合款比例分別為30%、20%及10%等3級，由各受補助之地方政府據以編列。自100年起，配合行政院主計處99年8月31日院授主忠字第0990005397A號令修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，依修正後地方財政狀況分級，台北市配合款比例維持為50％，其餘直轄市、縣（市）政府配合款比例分別調整為30％、20％、15％及10％等4級辦理。另「推動都市生態水岸環境營造示範計畫」乙項，其地方配合款為50％。

表四   經費需求表

| 次類別 | 工作項目 | 主管單位 | 執行單位 | 辦理期程 | 經費需求（億元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市 開發 | 辦理臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫 | 內政部 | 各地方 政府 | 98-101 | 98 年度 | 99 年度 | 100 年度 | 101 年度 | 合計 | 備註 |
|  |  |  |  |  | 24.956 | 17.056 | 13.200 | 19.657 | 74.869 | 資本門 |
|  |  |  |  |  | 2.125 | 1.916 | 1.800 | 2.05 | 7.891 | 經常門 |
|  |  | 總計 |  |  | 27.081 | 18.972 | 15.00 | 21.707 | 82.76 |  |

表五  分項工作經費需求表

| 次類別 | 工作項目 | 主管單位 | 執行單位 | 辦理期程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 98 年度 | 99 年度 | 100 年度 | 101 年度 | 合計 | 備註 |
| 都市開發 | 辦理國土空間永續競爭型計畫 | 內政部 | 地方 政府 | 98-101 | 1 | 4 | 5 | 3.7 | 13.7 | 資本門 |
| 都市開發 | 辦理鄉街整體振興及生態都市環境改善計畫 | 內政部 | 地方 政府 | 98-101 | 23.956 | 13.056 | 7.335 | 13.457 | 57.804 | 資本門 |
| 都市開發 | 辦理景觀總顧問、社區規劃（建築）師及相關配套與行政業務費 | 內政部 | 地方 政府 | 98-101 | 2.125 | 1.916 | 1.305 | 1.6 | 6.946 | 經常門 |
| 都市開發 | 補助直轄市縣市政府研擬整體空間發展計畫 | 內政部 | 地方 政府 | 100-103 | 0 | 0 | 0.40 | 0.35 | 0.75 | 經常門（總經費1.3億元。102～103年需0.55億元） |
| 都市開發 | 推動建築物騎樓整平示範計畫 | 內政部 | 地方 政府 | 100 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0.705 | 資本門 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 經常門 |
|  | 小計 |  |  |  | 27.081 | 18.972 | 14.84 | 19.107 | 80 |  |
| 都市開發 | 推動都市生態水岸環境營造示範計畫 | 內政部 | 地方 政府 | 100-101 | 0 | 0 | 0.16 | 1.6 | 1.76 | 資本門 （總經費5億元，102年以後需3.24億元。） |
| 都市開發 | 推動建築物騎樓整平示範計畫 | 內政部 | 地方 政府 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 資本門 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 經常門 |
|  | 總計 |  |  |  | 27.081 | 18.972 | 15.00 | 21.707 | 82.76 |  |

# 三、民間參與可行性

由於本計畫重點不在強調可以創造出來的經濟效益，而係著重透過補助制度引導地方政府學習，故有關資源需求均以編列年度公務預算方式支應。至相關計畫完成後，將要求地方政府善盡管理維護之責，並視地區條件間研議委外經營之可行性。

陸、預期效果與影響

城鄉風貌景觀發展政策長期持續不斷的推進是必要的，其每年編列公務預算佔國家總體公共建設預算額度比例，平均不到1%，但觀察幾年來相關示範計畫持續推動與觀念的改變，事實上已達一定程度之擴散效果。城鄉風貌景觀政策，不僅應將它視為一項「業務」，且是積極推廣一種能深入人心的「價值」：期望藉由政策引導，展現示範計畫執行成果，逐漸改善民眾對於環境的觀感與行動；藉由競爭提案，激發創意、創新及區域合作；生態城市綠建築的推動，引領建構永續發展機制。政策整體發展訴求期望的是以「學習型」理念為中心定位，促成公部門同仁及社群民眾對生活環境品質提升知能的連結與提升，因此雖以實質環境改造工程為形式，但本質卻是以社會經驗與價值轉變為內涵的社會運動。未來努力的方向、目標除了導入各種環境景觀全方位營造新知，以繼續引領全國民眾營造優質、便捷、安全及永續發展的生活環境外，過去側重的執行績效與工程品質，也希望因應新世紀發展轉型的需要，重新檢討修訂相關計畫考核制度，以賦予創新政策之推展空間。在執行成果的展現與管理維護方面，城鄉風貌計畫過去鼓勵社區參與，有好的提案就盡量予以經費補助，但是在後續成果展現及維護管理上，整體表現效果似乎不夠完備，因此後續在成果延續性的追蹤檢討及維護管理上也會繼續強化、建置機制。

對於城鄉風貌景觀發展政策之推動，自始就強調「競爭」、「創新」、「參與」、「學習」為行動精神，期待作為優質人文城鄉環境營造及平衡區域發展差距的重要策略工具，因此計較的不僅是實質補助款數量之多寡及分配問題，更關注在如何讓執行單位深刻理解城鄉風貌之理念訴求，確保資源投入之策略、理念、方法及過程正確，真實建構永續發展機制。未來因應新的發展情勢，隨時進行政策方向、補助策略及配套措施之研發、調整與創新，以與國際接軌，扭轉過去不當之環境發展觀，從中累積與提升國民整體環境美學涵養，共同為我們台灣的城鄉環境與民眾家居環境創造新的價值典範。

面對永續發展願景的追求，以及全球化的競爭挑戰，台灣正站在歷史的轉捩點，我們的願景在於積極藉由城鄉風貌所訴求之價值論述及示範計畫成果與經驗之推廣，啟動台灣新一波風起雲湧的「環境風貌改造奇蹟」，這將是台灣在21世紀激烈的全球競爭態勢下勝出，及追求永續發展的重要憑藉。

柒、附則

# 一、替選方案之分析及評估

本計畫於97年8月27日經行政院核定實施，已順利執行近2年，本次修正係依據行政院經濟建設委員會審查意見辦理，增修「推動建築物騎樓整平示範計畫」、「補助直轄市縣市政府研擬整體空間發展計畫」及「都市生態水岸環境營造示範計畫」等實施項目，並維持原計畫架構，爰無替選方案。

# 二、有關機關配合事項

（一）中央機關

本計畫所列各項工作項目均由本部營建署主導推動，無其他部會應配合事項。

（二）直轄市、縣（市）政府

本計畫以直轄市、縣（市）政府為實際執行單位，並由其指定單位作為統一聯絡協調窗口。為強化地方主體性，未來年度將經由地方培力過程，視實際情形逐步賦予直轄市、縣（市）政府更高之主導與統籌權責，提升其行政、技術及對所轄鄉（鎮、市）公所之指導能力，為地方景觀風貌之永續經營建立穩定之機制。

# 三、中長程個案計畫自評檢查表：如附件一

# 四、性別影響評估檢視表（中長程個案計畫）：如附件二

中長程個案計畫自評檢核表

| 檢視項目 | 內 容 重 點 (內容是否依下列原則撰擬) | 主辦機關 | 主管機關 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 1、計畫書格式 | (1)計畫內容應包括項目是否均已填列(「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」（以下簡稱編審要點）第6點、第14點) | V |  | V |  |  |
|  | (2)延續性計畫是否辦理前期計畫執行成效評估，並提出總結評估報告(編審要點第6點、第15點) | V |  | V |  |  |
| 2、民間參與可行性評估 | 是否填寫「促參預評估檢核表」評估（依「公共建設促參預評估機制」） |  | V |  | V | 本計畫屬示範性質，重點不在強調可以創造出來的經濟效益，而係著重透過補助制度引導地方政府學習，故有關資源需求均以編列年度公務預算方式支應，不適合以民間投資方式辦理 |
| 3、經濟效益評估 | 是否研提選擇及替代方案之成本效益分析報告(「預算法」第34條) |  | V |  | V | 本方案於97年8月27日經行政院核定實施，已執行近2年；本次係配合行政院經建會審查意見於原計畫架構下增列3項工作項目，無替爰選方案。 |
| 4、財源籌措及資金運用 | (1)經費需求合理性(經費估算依據如單價、數量等計算內容) | V |  | V |  | 1.本修正案除北勢溪河川環境營造外匡，其餘均於原核定預算內調整。 2.本計畫另訂有補助計畫作業要點及須知。 |
|  | (2)經費負擔原則： a.中央主辦計畫：中央主管相關法令規定 b.補助型計畫：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法 | V |  | V |  |  |
|  | (3)年度預算之安排及能量估算：所需經費能否於中程歲出概算額度內容納加以檢討，如無法納編者，須檢附以前年度預算執行、檢討不經濟支出等經費審查之相關文件 | V |  | V |  |  |
|  | (4)經資比1：2（「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第2點） | V |  | V |  |  |
| 5、人力運用 | (1)能否運用現有人力辦理 | V |  | V |  |  |
|  | (2)擬請增人力者，是否檢附下列資料： a.現有人力運用情形 b.計畫結束後，請增人力之處理原則 c.請增人力之類別及進用方式 d.請增人力之經費來源 |  | V |  | V |  |
| 6、營運管理計畫 | 是否具務實及合理性(或能否落實營運) | V |  | V |  | 1.本計畫已於補助作業須知規定提案計畫需具有營運管理計畫。 2.自99年度起亦將進行管理維護清查及稽查工作。 |
| 7、土地取得費用原則 | (1)能否優先使用公有閒置土地房舍 |  | V |  | V | 已於補助作業須知規定，提案計畫需提出公私有土地使用同意證明文件。 |
|  | (2)屬補助型計畫，補助方式是否符合規定（中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第10條） |  | V |  | V |  |
|  | (3)屬公共建設計畫，取得經費是否符合規定（行政院所屬各機關辦理重要公共建設計畫土地取得經費審查應注意事項） |  | V |  | V |  |
| 8、環境影響分析 (環境政策評估) | 是否須辦理環境影響評估 (環境影響評估法) |  | V |  | V | 本計畫不需辦理環境影響評估。 |
| 9、性別影響評估 | 是否填具性別影響評估檢視表 （編審要點第6點） | V |  | V |  | 詳本修正草案附件二。 |
| 10.跨機關協商 | (1)涉及跨部會或地方權責及財務分攤，是否進行跨機關協商 |  | V |  | V | 本計畫未涉跨機關協商。 |
|  | (2)是否檢附相關協商文書資料 |  | V |  | V | 同上。 |
| 11.依碳中和概念優先選列節能減碳指標 | (1)是否以二氧化碳之減量為節能減碳指標，並設定減量目標（編審要點第6點） | V |  | V |  | 於補助作業須知規定為必填指標項。 |
|  | (2)是否規劃採用綠建築或其他節能減碳措施 | V |  | V |  | 於補助作業須知鼓勵以生態工法設計及要求綠色內涵比率。 |
|  | (3)是否檢附相關說明文件 | V |  | V |  | 本修正草案內容有完整說明。 |

主辦機關核章：承辦人　　　　　       單位主管　　　　    　　首長

主管部會核章：研考主管　　　     　　會計主管　　　　　    　首長

性別影響評估檢視表（中長程個案計畫）

| 壹、計畫名稱 | 台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（修正案） |
| --- | --- |
| 貳、主管機關 | 內政部 | 主辦機關 | 營建署 |
| 參、計畫內容涉及領域 | 勾選（可複選） |
| 3-1 政治、社會、國際參與領域 |  |
| 3-2 勞動、經濟領域 |  |
| 3-3 福利、脫貧領域 |  |
| 3-4 教育、文化、科技領域 | V |
| 3-5 健康、醫療領域 |  |
| 3-6 人身安全領域 |  |
| 3-7 家庭、婚姻領域 |  |
| 3-8 其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域） | V（生態保育/城鄉景觀） |
| 肆、問題現況評析及需求評估概述 | 一、城鄉風貌計畫依空間尺度之不同，分有城鎮及社區風貌營造二類型，透過政策引導及競爭型補助，設定不同重點補助項目，引導地方政府以設施減量、簡易綠美化、生態設計等原則，進行生活環境改善，在社區風貌營造部分，並持續建置社區規劃師制度，提供社區環境改造之諮詢與協助，鼓勵社區以雇工購料方式自立營造，改善社區生活環境品質。而本計畫重視的是過程參與而不僅是完工結果，故不論是城鎮或社區風貌之營造，均要求於計畫之規劃設計階段，必需有社區居民共同參與討論，並為後續申請工程計畫之必要文件，故對個性別權益均相同。 二、惟為凸顯本計畫之參與者、執行者及使用者性別比例之檢討與評核，未來有必要於受理計畫提案、審查、控管與考核作業上，加強本計畫之性別影響評核，增加不同性別角度之評估觀點，以確保各項補助計畫能符合各不同性別之需求。 |
| 伍、計畫目標概述 | 城鄉風貌計畫在於建構具國土美學之生態城鄉環境，以整體空間發展概念，整合街道景觀（騎樓及建築景觀）、公共開放空間、藍綠帶環境資源，以建立具都市競爭力及地方自明性之景觀風貌為目標，其內容並未涉及性別議題或相關性別目標。 |
| 陸、受益對象(任一指標評定「是」者，請繼續填列「柒、評估內容」；如所有指標皆評定為「否」者，則免填「柒、評估內容」，逕填寫「捌、程序參與」及「玖、評估結果」) |
| 項 目 | 評定結果 (請勾選) | 評定原因 （請說明評定為「是」或「否」之原因） | 備註 |
|  | 是 | 否 |  |  |
| 6-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象 |  | V | 城鄉風貌改造之效益，其受益者為全體國民，並未指定以特定性別、性別認同或性傾向者為受益對象。 | 如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。 |
| 6-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者 |  | V | 本計畫內容未涉及一般社會認知既存的性別偏見，且在資料統計上係以綠色比率、CO2減碳量、綠覆率、透水鋪面改善等為統計之標的，並無統計資料顯示性別比例差距過大之情形。 | 如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容存有預防或消除性別偏見、縮小性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。 |
| 項 目 | 評定結果 (請勾選) | 評定原因 （請說明評定為「是」或「否」之原因） | 備註 |
|  | 是 | 否 |  |  |
| 6-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者 |  | V | 本計畫補助各地方政府辦理景觀規劃設計及改善工程，目的在於進行地區景觀環境改善，且以設施減量、簡易綠美化及採生態工程設計等為原則，對各不同性別者而言，其所獲得之權益均一致，並無不同。 | 如公共建設之空間規劃與工程設計存有考量促進不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。 |
| 柒、評估內容 |
| 評估指標 | 評定結果 （請勾選） | 評定原因 （請說明評定為「是」、「否」或「無涉及」之原因） | 備註 |
|  | 是 | 否 | 無涉及 |  |  |
| 一、資源評估（4項資源評估全部評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性。） |
| 7-1經費需求與配置考量不同性別、性傾向或性別認同者之需求 |  |  |  |  | 如經費需求已就性別予以考量、或經評估已於額度內調整、新增費用等者，請評定為「是」。 |
| 7-2分期(年)執行策略及步驟考慮到縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性 |  |  |  |  | 如有助消除、改善社會現有性別刻板印象、性別隔離、性別比例失衡、或提升弱勢性別者權益者，請評定為「是」。 |
| 7-3宣導方式顧及不同性別、性傾向或性別認同者需求，避免歧視及協助弱勢性別獲取資訊 |  |  |  |  | 如宣導時間、文字或方式等已考量不同性別、性傾向或性別認同者資訊獲取能力與使用習慣之差異，請評定為「是」。 |
| 7-4搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案 |  |  |  |  | 如有搭配其他性別友善措施或方案者，請評定為「是」。 |
| 二、效益評估（7-5至7-9中任一項評定為「否」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性；公共建設計畫於7-10至7-12中任一項評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性。） |
| 評估指標 | 評定結果（請勾選） | 評定原因 （請說明評定為「是」、「否」或「無涉及」之原因） | 備註 |
|  | 是 | 否 | 無涉及 |  |  |
| 7-5受益人數或受益情形兼顧不同性別、性傾向或性別認同者之需求，及其在年齡及族群層面之需求 |  |  |  |  | 如有提出預期受益男女人數、男女比例、其占該性別總人數比率、或不同年齡、族群之性別需求者，請評定為「是」。 |
| 7-6落實憲法、法律對於人民的基本保障 |  |  |  |  | 如經檢視計畫所依據之法規命令，未違反基本人權、婦女政策綱領或性別主流化政策之基本精神者，請評定為「是」；相關資料可至行政院婦權會網站參閱(http://cwrp.moi.gov.tw/index.asp) |
| 7-7符合相關條約、協定之規定或國際性別/婦女議題之發展趨勢 |  |  |  |  | 如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，請評定為「是」；相關資料可至行政院婦權會網站參閱(http://cwrp.moi.gov.tw/index.asp) |
| 7-8預防或消除性別、性傾向或性別認同者刻板印象與性別隔離 |  |  |  |  | 如有助預防或消除傳統文化對男女角色、職業等之限制或僵化期待者，請評定為「是」。 |
| 7-9提升不同性別、性傾向或性別認同者平等獲取社會資源機會，營造平等對待環境 |  |  |  |  | 如有提升不同性別、性傾向或性別認同者參與社會及公共事務之機會者，請評定為「是」。 |

| 評估指標 | 評定結果（請勾選） | 評定原因 （請說明評定為「是」、「否」或「無涉及」之原因） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 | 無涉及 |  |  |
| 7-10公共建設（含軟硬體）之空間使用性：空間與設施設備之規劃，符合不同性別、性傾向或性別認同者使用上之便利與合理性 |  |  |  |  | 如空間與設施設備之規劃，已考量不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性者，請評定為「是」。 |
| 7-11公共建設（含軟硬體）之空間安全性：建構安全無懼的空間與環境，消除潛在對不同性別、性傾向或性別認同者的威脅或不利影響 |  |  |  |  | 如空間規劃已考慮區位安全性或消除空間死角等對不同性別、性傾向或性別認同者之威脅或不利影響者，請評定為「是」。 |
| 7-12公共建設（含軟硬體）之空間友善性：兼顧不同性別、性傾向或性傾向者對於空間使用的特殊需求與感受 |  |  |  |  | 如空間規劃已考慮不同性別、性傾向或性別認同者特殊使用需求者，請評定為「是」。 |
| 捌、程序參與 至少徵詢1位性別平等學者專家意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；學者專家資料可至台灣國家婦女館網站參閱（http://www.taiwanwomencenter.org.tw/）。 參與方式包括提送性別平等專案小組討論，或以傳真、電郵、書面等方式諮詢專案小組民間委員、性別平等專家學者或婦女團體意見，可擇一辦理。 請以性別觀點提供意見。 如篇幅較多，可採附件方式呈現。 | 參與者：謝宏昌教授 參與方式： 書面諮詢 主要意見： （一）結合河川與溼地系統的規劃設計到城鄉風貌計畫，是一個較務實也是較符合landscape urbanism的構想；目前既有的做法雖無不妥，但是每逢瞬間大雨便顯露出其治標不治本的缺失。這個議題固然不見得是獨有的性別影響議題，但是家園受創時往往添增婦女在工作、家事和為人母的麻煩。因此，這個政策轉向是正確的對婦女福利有所保障。 （二）城鄉風貌規劃的示範計畫在中央政策層級不會有性別議題凸顯，只有可能在地方個別案件才會有性別問題；因此，建議在這部分的評估應以個案為主，無需在本層次做此類評估。 |

玖、評估結果（請依據檢視結果提出綜合說明，包括對「捌、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等）

程序參與諮詢專家意見（一），本計畫在於鼓勵地方政府以生態復育觀點，提出結合河川與溼地系統之整合型計畫，因氣候變遷所導致之淹水問題，主要在於水利署治水計畫並非本計畫之目標，惟本計畫亦將適度鼓勵地方政府增設置生態滯洪池，以景觀設計方式達成基地保水與減災之目標，在規劃設計過程中，並要求與社區居民宣導溝通，以降低災損所導致婦女家事之困擾。 程序參與諮詢專家意見（二），本計畫雖為補助型計畫，惟可將性別影響評估相關事項，納入申請補助作業須知及年度執行績效評核項目之一，透過政策引導，要求地方政府之計畫提案單位從計畫研擬、執行及使用者等各層面，優先思考性別比例議題，由本部於提案計畫審查及年終執行績效評鑑時，一併評核縣市在性別評估上之作為、機制及成果。 本計畫有關性別影響評估之操作及宣導供作，後續將透過城鄉風貌學習輔導暨專案管理中心之平台，進行性別評估宣導及加強性別意識行銷。

＊ 請詳閱填表說明後，逐項覈實填列；除評估內容有可能跳答外，其餘部分皆應完整填答。

# Text boxes

附件一

附件二