104年度「城鎮風貌型塑整體計畫」

工程督導考核及績效評鑑注意事項

一、請縣市單位預先提供各案計畫摘要每案不超過10頁(評鑑日現場提供給委員之參考資料不在此限)：包括：

1.工程基本資料表(如附件一)。

2.基地區位簡介。

3.計畫目標與內容。

4.規劃理念與設計構想。

5.相關規劃設計圖說。

6.其他必要說明。

請將以上資料按勘查順序整理成一份完整電子檔(含封面、目錄)，於評鑑日期一周前以電子郵件傳送本案聯絡人，以供委員預先了解各項計畫基本內容。

二、請參照「104度工程督導考核及績效評鑑工作執行計畫書」內「縣市整體績效評鑑考核計分總表」之參考指標及項目準備簡報及相關資料以供委員參考。

三、「整體執行績效評鑑」簡報（總顧問及社規師）時間為35分鐘，督導委員詢答為20分鐘。請視行程需要斟酌調整簡報地點。

四、「整體執行績效評鑑」簡報後，由縣市單位引導及安排交通至計畫基地現勘，可於路程中輔助說明相關區位、交通等。如為大範圍區域，可以於車上導覽說明，並擇適當地點下車勘查。

五、「工程督導考核」：請於抵達現場前先提供計畫資料供委員於路程中詳閱，並請專人現場對照簡報資料解說，並以不超過一小時為原則(不包含路程)。

六、請縣市單位代為安排午餐(每人餐費為80元)，並按計畫基地範圍內之重要施作點為現勘評鑑路線詳細填寫行程調查表(附件二)，本表請於3月31日下午3時以前回覆，以俾利順利進行。

七、請縣市單位就「104年度」補助計畫、「98-99年度」補助計畫與101年度以前社區規劃師駐地計畫案件1案抽查填寫案件抽查表（附件三），本表請於3月31日下午3時以前回覆，以利後續抽查作業。

八、有關現勘時間規劃如下，如欲調整日期請先行與其他縣市協調完成，再告知本署，以利修正行程規劃表。

| 現地督導時間 | 工程督導考核縣市 | 現地督導時間 | 工程督導考核縣市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月7日 （星期四） | 基隆市 | 5月2日 （星期一） | 臺東縣 |
| 4月8日 （星期五） | 臺中市 | 5月3日（星期二） | 臺東縣 |
| 4月11日（星期一） | 臺北市 | 5月4日（星期三） | 新竹市 |
| 4月13日（星期三） | 宜蘭縣 | 5月5日（星期四） | 金門縣 |
| 4月14日（星期四） | 苗栗縣 | 5月6日（星期五） | 金門縣 |
| 4月15日（星期五） | 新北市 | 5月9日（星期一） | 澎湖縣 |
| 4月18日（星期一） | 雲林縣 | 5月10日（星期二） | 澎湖縣 |
| 4月19日（星期二） | 嘉義縣 | 5月11日（星期三） | 屏東縣 |
| 4月20日（星期三） | 桃園市 | 5月12日（星期四） | 連江縣 |
| 4月22日（星期五） | 高雄市 | 5月13日 (星期五) | 連江縣 |
| 4月25日 (星期一） | 臺南市 | 5月16日 (星期一) | 南投縣 |
| 4月28日（星期四） | 新竹縣 | 5月17日 (星期二) | 彰化縣 |
| 4月29日（星期五） | 花蓮縣 | 5月18日 (星期三) | 嘉義市 |

九、本案聯絡人：
營建署都市計畫組：謝忠翰/(02)8771-2620 / E-MAIL: hank0258@cpami.gov.tw

附件一：工程基本資料表

| 計畫名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |
| 主辦機關 |  | 主管機關 |  |
| 設計單位 |  | 專案管理單位 |  |
| 承攬廠商 |  | 監造單位 |  |
| 核定補助經費(仟元) |  | 發生權責數(千元) |  |
| 已向營建署請款費 (仟元) |  | 實際支付廠商金額 (千元) |  |
| 開工日期 | 年 月 日 | 發包訂約日期 | 年 月 日 |
| 驗收日期 | 年 月 日 | (預定)完工日期 | 年 月 日 |
| (預定)結案日期 | 年 月 日 | 工 期 | 年 月 日 (工期 工作/日曆天) |
| 工程進度(％) | 預定進度 ％ | 實際進度 ％ |  |
| 預算執行率 | ％ | 現況滿意度 ％ |  |
| 進度管理 | 落後原因及對策： |  |  |
| - 工程概要： 2.主要施工項目： |  |  |  |

填表說明：

- 主辦單位督導績效部分應逐一詳細填寫督導情形及缺失改善追蹤情形及結果。

- 監造單位之材料抽驗、施工抽查情形應將所執行之各項目逐一填列，避免有項目不足情形；缺失項目及改善結果應逐一詳細填寫執行及改善結果。

- 承包商之材料及施工檢驗執行情形、自主檢查情形，應將所執行之各項目逐一填列，避免有項目不足情形；缺失督導、不合格品管制、矯正與預防措施等均應逐一詳細填寫執行情形及改善結果。

| 主 辦 機 關 督 導 情 形 | 1、是否建立品質督導機制： □ 是，共督導（ ）次。 □ 否。 2、監造計畫書審查情形： □ 已核定，計審查（ ）次。 核定日期及時間： 年 月 日。 □ 未核定，已審查（ ）次。 3、其他品質督導績效： |
| --- | --- |
| 監 造 單 位 監 督 情 形 | 1、品質計畫書審查情形： □ 已核定，計審查（ ）次。 核定日期及時間： 年 月 日。 □ 未核定，已審查（ ）次。 2、施工計畫書審查情形： □ 已核定，計審查（ ）次。 核定日期及時間： 年 月 日。 □ 未核定，已審查（ ）次。 3、材料設備抽驗情形： （1）契約規定抽驗項目（一）： ；及抽驗次數：（ ）次 □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽驗。 概要說明： （2）契約規定抽驗項目（二）： ；及抽驗次數：（ ）次 □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽驗。 概要說明： （3）契約規定抽驗項目（三）： ；及抽驗次數：（ ）次 □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽驗。 概要說明： （4）契約規定抽驗項目（四）： ；及抽驗次數：（ ）次 □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽驗。 概要說明： 4、施工抽查情形： （1）契約規定抽查項目（一）： ；及抽查次數：（ ）次 □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽查。 概要說明： （2）契約規定抽查項目（二）： ；及抽查次數：（ ）次 □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽查。 概要說明： （3）契約規定抽查項目（三）： ；及抽查次數：（ ）次 □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽查。 概要說明： （4）契約規定抽查項目（四）： ；及抽查次數：（ ）次 □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未抽查。 概要說明： 5、缺失項目及改善結果： |
| 承 攬 廠 商 執 行 情 形 | 1、材料及施工檢驗執行情形： （1）契約規定檢驗項目（一）： ；及檢驗次數：（ ）次 □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未檢驗。 概要說明： （2）契約規定抽驗項目（二）： ；及檢驗次數：（ ）次 □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未檢驗。 概要說明： （3）契約規定檢驗項目（三）： ；及檢驗次數：（ ）次 □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未檢驗。 概要說明： 2、施工自主檢查執行情形： （1）檢查項目（一）： □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未檢驗。 概要說明： （2）檢查項目（二）： □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未檢驗。 概要說明： （3）檢查項目（三）： □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 □ 未檢驗。 概要說明： 3、專任工程人員督導情形： □ 已督導（ ）次； □ 未督導 督導情形說明： 4、交通維持及工地安全設施檢查情形： □已檢查（ ）次； □未檢查 檢查情形說明： 5、不合格品管制執行情形： 6、矯正與預防措施執行情形： |

附件二  工程督導考核與績效評鑑行程表(請縣市政府協助安排，可自行調整)

縣市：OO縣(市)        現勘日期：   月     日

聯絡人：              電話(手機)：

Email：

| 時間 | 行程規劃 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | 工程督導評鑑小組集合點 |  | 集合地點 火車站: 高鐵站: |
| OO:OO~OO:OO | 集合點至簡報點 |  | 車程時間 |
| OO:OO~OO:OO | 整體執行績效簡報（總顧問及社規師） | (請安排會議場地) | 簡報時間35分鐘 |
| OO:OO~OO:OO | 督導委員詢答(委員評分) | 請排定行程含交通時間 | 簡報時間20分鐘 |
| OO:OO~OO:OO | 查核點一(請補充案名) |  |  |
|  | 午餐 | 視行程自行調整 |  |
| OO:OO~OO:OO | 查核點二(請補充案名) |  |  |
| OO:OO~OO:OO | 查核點三(請補充案名) |  |  |
| OO:OO~OO:OO | 查核點四(請補充案名) |  |  |
| OO:OO~OO:OO | 工程及維護管理考評檢討會議(委員評分) | (請安排討論場地) |  |
| OO:OO~OO:OO | 行程結束 | 解散地點 | 以不超過下午6點為原則 |

附件三  工程督導考核與績效評鑑案件抽查表

縣市：            聯絡人：               聯絡電話：

E-MAIL:

| 類別 | 計畫年度 | 計畫性質 | 地點 (請註名地址或明確之位置) | 計畫名稱 (請註名計畫年度) | 中央補助 （仟元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 | 104 |  |  |  |  |
| 98-99維管 |  |  |  |  |  |
| 社規師 | 101 |  |  |  |  |