召開「均衡城鄉發展推動方案」執行檢討第1次會議

會議議程

壹、會議說明

一、依據行政院103年12月16日核定「均衡城鄉發展推動方案」中有關計畫管控機制辦理。

二、本部實現城鄉均衡發展之目標，依上開方案推動期程，於104年2月邀集12部會籌組成立「均衡城鄉發展跨域推動小組」，共同遴選出17案跨域整合建設4年計畫（104-107年），於104年7月3日報奉行政院同意，由各地方政府依整合計畫之分年分項計畫推動期程，向相關部會提出申請，並由各相關部會優先予以補助。

三、在計畫追蹤管控部分，係由各直轄市、縣（市）政府按月追蹤計畫執行進度，並召開執行進度檢討會議；本部並每季函請各直轄市縣市政府回報分年分項計畫執行情形，並視需要於會計年度開始前3個月邀集相關部會檢討計畫推動成效及調整分年分項計畫之補助經費與作業期程。

四、考量上開17案跨域計畫執行已屆滿1年，邇來有部分縣市政府反應計畫執行遭遇困難之情事，故為瞭解目前各計畫推動成果，協調解決計畫執行遭遇問題，並作為後續106年度計畫滾動檢討之依據，爰召開本次會議。

貳、討論事項

案由一、有關「均衡城鄉發展推動方案」跨域整合計畫執行情形乙案

說明：

- 依本部105年第2季「均衡城鄉發展推動方案」執行情形調查結果，截至本（105）年6月底止統計，均衡城鄉17案跨域整合計畫，104、105年度預定執行之分項計畫，計有292項，經費約36.38億元，已補助執行中有178項，補助經費約22.03億元；縣市提案未獲補助有14項（詳附件一），縣市已提案申請尚待部會核定中有10項（詳附件二），因計畫屆期或配合新政府政策調整，致後續無法給予補助有12項（詳附件三，分項計畫經縣市檢討後決定不執行或改由地方自行籌措經費辦理有9項（詳附件四），縣市尚未提案有69項（詳附件五）。

- 針對縣市提案未獲補助事項，宜蘭縣1項、新竹縣5項、苗栗縣3項、彰化縣1項、雲林縣3項、金門縣1項，請相關部會協助說明不予補助原因，是否尚有其他相關替代計畫或預算可協助，並請縣市政府檢討評估計畫急迫性，未來是否可自籌經費或暫緩辦理。

- 縣市已提案尚待核定案件，宜蘭縣3項、新竹縣2項、南投縣1項、嘉義縣2項、澎湖縣1項及金門縣1項，請相關部會協助說明目前計畫審議核定情形。

- 對於計畫屆期或配合新政府政策調整，致後續無法給予補助案件，宜蘭縣2項、新竹縣4項、苗栗縣4項、雲林縣1項、澎湖縣1項，請縣市政府評估計畫急迫性，是否有其他部會替代計畫或可以自籌經費辦理。

- 至於尚未提案計畫，請縣市政府說明未依限提案原因，並具體說明續辦或擬檢討撤案之分項計畫與經費需求，並請相關部會協助檢視說明所列分項計畫後續年度是否尚有經費可資協助。

決定：

参、臨時動議

肆、散會

均衡城鄉發展推動方案104-105年度分項計畫已提案未獲補助案件明細表

附件一

| 縣市別 | 分項計畫 | 申請補助經費（千元） |  | 計畫經費來源 |  | 104年度未獲補助原因 | 105年度未獲補助原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 104 | 105 | 申請補助計畫名稱 | 中央補助單位（計畫受理補助單位） |  |  |
| 新竹縣 | 竹東鎮跨域整合建設計畫- 1-3 輔導設置「新農民市場」 |  | 1,500 | 發展優質農糧產業，穩定農產品產銷 | 農委會 |  | 已提案，因農糧署補助對象有限制，故未獲補助。 |
|  | 竹東鎮跨域整合建設計畫- 5-6竹東林務局宿舍群修復再利用計畫 | 5000 |  | 客家文化生活環境營造計畫 | 客委會 | 已於5/9提案客委會，6/29提案簡報，尚未核定。 |  |
|  | 竹東鎮跨域整合建設計畫- 6-1內灣支線沿線自行車道串連計畫 |  | 10,000 | 自行車道整體路網串連建設計畫 | 教育部 |  | 105年5月26日教育部體育署召開申請補助案審查會議，囿於體育署今年度補助經費有限，且該署考量優先補助環島1號線優質化案件(環島1號線支線)，故目前尚未核定。 |
|  | 竹東鎮跨域整合建設計畫- 8-1新竹縣竹東國民中學運動場整建工程 |  | 10,000 | 推動學校體育運動發展經費原則 | 教育部 |  |  |
|  | 竹東鎮跨域整合建設計畫- 8-4竹風少年-竹東競速直排輪滑冰場建置計畫 | 1,000 | 4,900 | 改善國民運動環境與打造運動島計畫 | 教育部 | 教育部體育署於105年1月5日臺教體署設(一)字第1040039611號函覆本府：惟考量直排輪溜冰場具大片水泥地坪及實體建物，建置於生態公園內恐有破壞生態景觀之虞，建議另覓地點建置於人口較密集地區，俾有利發展推廣，爰歉難補助。 | 已請竹東鎮公所重新提報適合地點,本處亦徵竹詢竹東鎮有無適合學校用地可設置，評估後再送教育部申請 |
| 雲林縣 | 2-1.西螺文化資產環境保存及活化第二期計畫(文化處) |  | 2,800 | 歷史與文化資產維護發展 | 文化部 |  | 105年1月7日文化部文化資產局函文本計畫審查結果為暫緩補助。 |
|  | 3-1.埔心聚落式水質淨化設施(環保局) |  | 3,000 | 推動低碳永續家園 | 環保署 |  | 環保署105年8月11日回函暫不補助。其建議輔導沿岸之養豬場進行豬糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用、針對西螺鎮主要人口密集地區之生活污水設計相關處理計畫，以減輕濁水溪之污染情形。 |
|  | 4-3.大農倉文創藝術園區-農特產食品研發計畫(農業處/(民間大專院校) | 1,000 | 1,000 | 食品科技研發 | 農委會 |  | 已於105年5月3日行文至農委會，農委會於105年7月25日農科字第1050052527號函回覆，計畫案未通過。 |
| 苗栗縣 | 1.1吉園圃安全蔬果標章推廣及認證計畫 | 80 | 80 | 吉園圃安全蔬果標章推廣及認證計畫 | 農委會農糧署 |  | 105年度計畫尚未核定 |
|  | 1.4農產精品伴手禮開發計畫 |  | 250 | 農業精品計畫 | 農委會輔導處 |  | 本府提105年度改善良質米加工產品包裝計畫遭退回 |
|  | 3.1.3白沙屯隧道群整修計畫 | 630 |  | 歷史建築後龍過港隧道(白沙屯隧道群)調查研究暨修復再利用計畫 | 文化部文化資產局(文化景觀科) |  | 105年2月3日文化部函知因經費已分配完竣，暫緩補助 |
| 金門縣 | 3-3烈嶼鄉生態芋田產業發展計畫 |  | 2,000 | 農村再生整體發展計畫 | 農委會 |  | 經會議爭取,由於烈嶼鄉未符合水保局農村再生計畫補助資格,將於106年度配合中央政策規劃大關懷班課程,完成社區申請門檻,另105年度已協請林務所將螢火蟲復育計畫延伸至烈嶼鄉,作為本計畫的先期準備作業。 |
| 宜蘭縣 | 2-3壯圍海岸線軍事設施活化再利用之太平洋珍珠計畫 |  | 2,400 | 歷史與文化資產維護發展 | 文化部 |  | 經文化部文化資產局105年01月07日文資蹟字第1053000220號函審查意見：本案暫緩補助，查本案「戒嚴時期蘭陽海岸線」於103年3月21日公告登錄為歷史建築B、C、D棟3棟，惟本計畫所提基本資料包含A、B、C、D、E、H等6棟，其中A、E、H棟未具法定文化資產，不符本局補助作業要點規定，爰建請就A、E、H棟是否具文化資產或計畫修正以B、C、D棟3棟為主後，再向本局提報計畫補助。 |
| 彰化縣 | C5田中鎮八堡一圳自行車建置計畫 | 8,500 | 8,000 | 自行車道整體路網串連建設計畫 | 教育部 | 不符補助項目 |  |

均衡城鄉發展推動方案104-105年度分項計畫已提案待核定中案件明細表

| 縣市別 附件二 | 分項計畫 | 申請補助經費（千元） |  | 計畫經費來源 |  | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 104 | 105 | 申請補助計畫名稱 | 中央補助單位（計畫受理補助單位） |  |
| 新竹縣 | 5-2山邊桐花林竹東後花園景觀步道景觀提升計畫 |  | 14,200 | 客家文化生活環境營造計畫 | 客委會 | 於105.6.29至客委會簡報，尚未核定。 |
|  | 5-5古市巷老街風華再現型塑計畫 |  | 10,000 | 客家文化生活環境營造計畫 | 客委會 | 於105.6.29至客委會簡報，尚未核定。 |
| 金門縣 | 1-2羅厝漁港多功能改善計畫 | 25,000 | 20,000 | 漁業多元化經營建設 | 農委會 | 已爭取中央經費補助中，目前工程預備發包中，並將工程預算書於105年8月中旬向中央爭取補助經費，目前尚未核定。 |
| 宜蘭縣 | 1-3壯圍養殖區養殖漁業工程設施及進排水路系統 |  | 7,000 | 促進養殖漁業與環境和諧 | 農委會 | 已於105年5月5日提報計畫至行政院農業委員會漁業署，尚未核定。 |
|  | 2-1壯圍村落文化人才培力計畫 | 90 | 150 | 村落文化發展計畫 | 文化部 | 中央部會已完成審查簡報，待核定中。 |
|  | 4-2「壯遊壯圍」推廣戶外教育環境體驗 | 270 | 270 | 國民中小學營造空間美學與發展特色學校 | 教育部國教署 | 已於105年5月底前提送計畫至國教署，尚未核定。 |
| 嘉義縣 | 2.小鎮在地生活計畫 台19、縣166、縣 161、縣172、嘉15、嘉36、嘉47、台19等路段自行車路網串連工程（教育部體育署） |  | 10,500 | 故宮南院朴子太保自行車路串連規劃設計暨工程 | 教育部體育署 | 體育署已於5月27日就本案進行審議，並於並於7月12日函請本府修正提案計畫，須俟修正相關計畫後再報署審議，該署預計8月中旬方予核定補助。 |
|  | 3.合院回春計畫 | - | 1,500 | 國家重要濕地保育計畫 | 內政部營建署 | 105年度濕地基礎調查計劃已於4月21日提報內政部營建署，現正審核中。 |
| 南投縣 | C-6能高瀑布觀光遊憩區營造計畫 |  | 25,000 | 遊憩據點特色加值計畫 | 交通部觀光局 |  |
| 澎湖縣 | 3-4 湖西鄉休閒漁業亮點輔導計畫 |  | 600 | 漁業多元化經營建設 | 農委會漁業署 | 已於105年4月29日以府授農府字第1053500579號函送計畫書至漁業署，刻正由漁業署審核中，將俟計畫核訂後盡速辦理 |

均衡城鄉發展推動方案104-105年度分項計畫因計畫屆期或政策調整不予補助明細表

| 縣市別 附件三 | 分項計畫 | 申請補助經費（千元） |  | 計畫經費來源 |  | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 104 | 105 | 申請補助計畫名稱 | 中央補助單位（計畫受理補助單位） |  |
| 新竹縣 | 2-2新竹縣竹東鎮客家湯圓節 | 600 | 600 | 推動特色文化加值產業發展計畫 | 客委會 | 因本案自105年度起須改由「客家委員會推動特色產業人才培育及創新加值計畫補助作業要點」之申請規定辦理，惟其中第四點第七款規定，本案客委會將不再補助。 |
|  | 3-4 105-107年竹東傳統樂曲影音數位典藏計畫 |  | 1,000 | 歷史與文化資產維護發展 | 文化部 | 民俗登錄之適格申請人為民間團體。本所為政府機關團體，未具有適格申請人地位。無法配合104-107年城鄉均衡計畫提案。 |
|  | 7-2環保自然葬推動計畫(整地) |  | 9,000 | 殯葬設施示範計畫第三期計畫 | 內政部 | 因為內政部相關計畫已經結束，因此105年度並未申請。 |
|  | 8-3竹東鎮立游泳池運動環境躍升計畫 | 4,000 | 2,400 | 改善國民運動環境與打造運動島計畫 | 教育部 | 1.依據教育部體育署104年11月4日臺教體署設(一)字第1040031278號函初審意見：查竹東鎮立游泳池自100年4月起計6年期間，委由喬力達休閒管理有限公司經營管理，依據「竹東鎮立游泳池委外經營契約」第二條規定略以，游泳池之各項收入、支出及設備維修費用等除契約另有規定外悉由廠商收取及支付。 2.本府於中華民國104年11月09日府教體字第1040383249號請竹東鎮公所於104年11月11日前回應，該所遲至104年11月25日始回應，影響本府向教育部體育署核定時效。 3.竹東鎮公所104年11月25日竹鎮用字第1040029430號回復如下:竹東鎮立游泳池運動環境躍升計畫：有關雙方設備維修權責乙節，依竹東鎮立游泳池委外經營契約第2條規定已明定游泳池之各項收入、支出及設備維修費用等除契約另有規定外悉由廠商收取及支府，為免衍生契約爭議等問題，本案將於契約期滿後（106年4月）辦理執行。 因竹東鎮公所將泳池委外經營，契約至106年4月底期滿，105年7月6日已與廠商代表說明解約事宜，待正式同意後續辦。 |
| 雲林縣 | 5-3.農糧作物保全計畫(西螺)(水利處/農田水利會) | 123,250 | 123,250 | 流域綜合治理計畫 | 農委會農糧署 | 本案農委會農糧署已於104年10月和核定計畫，工程治理措施部分，大義崙排水第一制水閘改善工程已由雲林農田水利會辦理工程設計(預定於105年9月6日辦理本案規劃與基本設計報告書審議會議)，預定於106年辦理工程改善，新頂埤頭線改善工程部分預定於107~108年施作。農業防災措施部分本府農業處目前配合辦理補助農民購買抽水機及溫網室設施。 |
| 苗栗縣 | 2.1 好望角生態旅遊導覽人員培育計畫 |  | 1,000 | 國家重要濕地保育計畫 | 內政部營建署 | 目前僅針對行政管理工作辦理協議，現階段無相關補助計畫 |
|  | 2.5 104年度失業者職業訓練 | 819 | 10,392 | 失業者職業訓練計畫 | 勞動部勞動力發展署 | 104年度失業者職業訓練－喪禮服務人員證照班於後龍辦理，訓後勞保勾機率甚低，105年度失業者職業訓練該地區無廠商規劃辦訓，得標廠商幾經協調，囿於招生難度，亦無意在此開班，故無法續辦是項訓練。 |
|  | 3.1.11 西湖國家濕地保育計畫 | 2,200 | 2,500 | 國家重要濕地保育計畫 | 內政部營建署 | 西湖濕地目前僅針對行政管理工作辦理協議，現階段無相關補助計畫 |
|  | 3.1.12 西湖濕地環境教育設施場所認證計畫 |  | 3,000 | 國家重要濕地保育計畫 | 內政部營建署 | 西湖濕地目前僅針對行政管理工作辦理協議，現階段無相關補助計畫 |
| 宜蘭縣 | 2-2壯圍大地藝術季(加留沙埔) |  | 6,000 | 補助機關(構)團體辦理觀光活動或計畫實施要點 | 交通部 | 俟中央核定105年度補助須知，循中央部會（交通部）提報申請。 |
|  | 3-2噶瑪蘭水環境體驗 |  | 16,000 | 重要河川環境營造計畫 | 經濟部 | 俟中央核定105年度補助須知，循中央部會（經濟部）提報申請。 |
| 澎湖縣 | 2-9-2 低碳社區與環境教育場域推動計畫 |  | 3,150 | 推動低碳永續家園 | 環保署 | 計畫於105年3月9日環保署來函表示內容與本署溫減管理室補助項目及已核定之「104年澎湖縣低碳永續家園運作及成效管考計畫」工作內容重複，故無法補助。經確認將本計畫併入105年節能減碳宣導推動計畫-低碳生活實踐與調適計畫執行。該計畫已於105年2月26日完成議價並開始執行，於3月份共辦理2場次宣導/傳活動。 |

均衡城鄉發展推動方案104-105年度分項計畫縣市政府檢討不執行或自籌經費彙整表

| 縣市別 附件四 | 分項計畫 | 申請補助經費（千元） |  | 計畫經費來源 |  | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 104 | 105 | 申請補助計畫名稱 | 中央補助單位（計畫受理補助單位） |  |
| 金門縣 | 5-1離島串連計畫：大二膽運轉碼頭建置先期規劃 | 4,000 |  | 金門港埠未來發展及建設計畫 | 交通部 | 104年度地方自籌新台幣400萬元。 105年度地方自籌新台幣27萬元。 |
|  | 6-2太陽光電陽光社區建置計畫 | 300 | 300 | 經濟部推動陽光社區補助要點 | 經濟部能源局 | 查本年度無社區提出申請太陽光電陽光社區建置計畫，另本府104年度完成建置烈嶼風光互補光電路燈40座及九宫碼頭電動機車充站1座，工程經費計新台幣1,168萬8仟元整。 陽光社區主要補助住宅裝設太陽光電線路費用，惟台電政策變更，於104年7月將接線費用免費容量提高至50KW(裝設面積約150坪大小)，故已無接線費用補助需求，建請解除列管。 |
|  | 6-3低碳民宿輔導開發計畫 | 1,000 | 1,000 | 環保旅店計畫 | 環保署 | 1.本(105)年度持續輔導在地業者參與低碳商店認證，截至目前為止計有11家。 2.105年5月9日公布「金門縣105年度節能輔導改善作業要點」，預計於7月底針對烈嶼鄉有提出輔導申請之龍泉等8家民宿進行節能診斷並提供診斷報告書，後續業者可依診斷報告書內之建議方案執行善措施，於改善後，可向本局申請改善經費補助。 3.105年6月15日公布「金門縣105年度節能診斷試辦作業要點」，總計提供105個名額供全縣家戶申請，申請期限至7月14日，目前尚有餘額。本局4月30日於西口村辦理說明會，然烈嶼鄉目前未尚有家戶提出申請。 4.目前遊客赴烈嶼鄉租用電動機車進行旅遊活動時，本局提供每日每車次100元之補助。截至目前為止，本局已受理1,426車次申請，待審查後將陸續撥款。5.截至目前為止共有龍泉民宿、小金門民宿、黃厝三層樓民宿、古腳印民宿、嘉豐閩築、尚品源、貓公石海景民宿、采藝民宿、尚品源等9家加入本縣環保旅宿。 |
| 宜蘭縣 | 1-4綠領人才培育計畫 |  | 1,300 | 就業安定基金 | 勞動部 | 獲得民間贊助經費1,207千元辦理「培育綠色農夫」。 |
| 桃園市 | 1-2-1新屋日間照顧中心設置計畫 |  | 4,750 | 我國長期照顧十年計畫 | 衛福部社家署 | 1.本案105年度每一新開辦日照中心最高可補助391萬6,500元，含： (1)開辦費：200萬 (2)修繕費：最高89萬1000元 (3)專業服務費：44萬5500元 (4)照服員：最高補助48萬。 (5)辦公設施設備費：10萬。 (衛生福利部社會及家庭署105年4月25日社家老字第1050006307號函) 2.本案暫無合適館舍進行日間照顧中心裝修；亦無民間團體自有場地承接，暫以籌設日間托老中心方式替代。 |
|  | 3-1-1公共運輸服務提升計畫 | 14,640 |  | 公路公共運輸提昇計畫 | 交通部公路總局 | 1.本案已於105年2月2日第5次市區汽車客運審議委員會審議通過由桃園汽車客運股份有限公司營運，相關行駛路徑、班次將請業者確認後籌設營運。 2.因業者現階段表示現有車輛可使用，尚無購車需求，後續將於規劃階段視業者有無購車需求後再申請補助。 3.本路線預計105年8月1日行駛，業者表示無須購車。 4.建請解除列管。 |
|  | 3-1-2觀音區富林溪行人步道工程(樹林橋~大觀橋) 計畫 |  | 15,000 | 市區道路人本環境建設計畫 | 內政部營建署 | 105年1月14日桃水養字第105000969號函，本計畫已由本市市款支應，並於104年11月13日決標在案，故建請取消內政部營建署105年補助申請，至紉公誼。 |
| 臺南市 | 1-3新營農村文化體驗旅遊計畫/建置並強化臺南市農村小旅遊計畫機制 | 600 | 700 | 農村再生整體發展計畫 | 農委會水保局 | 因各社區現已具備農村小旅遊體驗活動，目前已交由各社區自行辦理，市府扮演協助角色，本年度撤案。 |
| 嘉義縣 | 3.合院回春計畫－特色民宿輔導計畫（交通部觀光局） |  | 250 |  | 交通部觀光局 | 此計劃觀光局只補助公協會，且1案僅10萬元。因民間業者意願不清楚，故另請朴子市公所輔導協會向交通部觀光局申請補助。另考量公協會意願問題，本局會以本預算辦理「民宿品質提升課程」，藉此輔導民宿業者能更加精進，辦理期程約在年底左右。 |

附件五

附件五